**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 19.04.2017г. | № 323 |

Об утверждении краткосрочного плана реализации

региональной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Астраханской области

на 2014-2043 годы», на 2018-2020 годы

в муниципальном образовании «Володарский район»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Астраханской области "Об отдельных вопросах правового регулирования организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области", в целях реализации Постановления Правительства Астраханской области от 27.11.2013 N 484-П "О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области" постановляю:

1.Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014 - 2043 годы" на 2018 - 2020 годы на территории муниципального образования "Володарский район" (Приложение №1).

2. Отделу земельных и имущественных отношений, жилищной политики администрации МО «Володарский район» в течение 10 рабочих дней со дня подписания направить настоящее постановление на бумажном и электронном носителях в министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

3.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманову) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

4. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» Шаровой Е.А. опубликовать настоящее постановление в районной газете.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе С.И. Магзанова.

Глава администрации Б.Г. Миндиев

Приложение №1

к постановлению администрации

МО "Володарский район"

от 19.04.2017г. № 323

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | | | | | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| за счет средств федерального бюджета[[1]](#footnote-1) | за счет средств бюджета Астраханской области | за счет средств муниципальных образований Астраханской области | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Астраханской области, на 2014-2043 годы» на 2018-2020 годы на территории МО «Володарский район»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование «Володарский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | п. Володарский, ул. Мичурина, 27 | 1965 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 2 | 536,5 | 492,2 | 492,2 | 36 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, подвальных помещений,ремонт фасада, системы теплоснабжения, системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 1 756 749,00 | 0 | 0 | 0 | 1 756 749,00 | | 31.12.2018 |
| 2 | п. Володарский, ул. Фрунзе, 26 | 1970 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 1690,5 | 1035,76 | 1035,76 | 66 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, подвальных помещений,ремонт фасада, системы теплоснабжения, системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой | 4 543 477,00 | 0 | 0 | 0 | 4 543 477,00 | | 31.12.2018 |
| 3 | п. Володарский, ул. Победы, 6 | 1972 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 1746,96 | 1090,44 | 1090,44 | 48 | ремонт водоотведения, подвальных помещений, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 4 925 387,00 | 0 | 0 | 0 | 4 925 387,00 | | 31.12.2018 |
| 4 | п. Володарский, ул. Фрунзе, 18 | 1972 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 679,2 | 627,7 | 397,3 | 72 | ремонт системы водоснабжения (ХВС), водоотведения, ремонт крыши, подвальных помещений, ремонт фасада, ремонт теплоснабжения системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 3 392 456,00 | 0 | 0 | 0 | 3 392 456,00 | | 31.12.2018 |
| 5 | п. Володарский, ул. Фрунзе, 16 | 1972 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 2 | 429,14 | 379,80 | 266,10 | 30 | ремонт системы водоснабжения (ХВС), водоотведения, ремонт крыши, подвальных помещений, ремонт фасада, ремонт теплоснабжения системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 1 959 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 959 000,00 | | 31.12.2018 |
| 6 | п. Володарский, ул. Комсомольская, 2 | 1985 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 1 | 1208,76 | 719,80 | 719,80 | 40 | ремонт системы водоснабжения (ХВС), водоотведения, ремонт крыши, подвальных помещений, ремонт фасада, ремонт теплоснабжения системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 3 238 901,00 | 0 | 0 | 0 | 3 238 901,00 | | 31.12.2018 |
| 7 | п. Володарский, ул. Мичурина, 10 | 1975 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 1690,5 | 1053,1 | 1053,1 | 50 | ремонт системы водоснабжения (ХВС),  водоотведения, системы электроснабжения, ремонт крыши ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, ремонт системы теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 4 543 477,00 | 0 | 0 | 0 | 4 543 477,00 | | 31.12.2018 |
| 8 | п. Володарский, ул. Мичурина,2 | 1969 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 2 | 489,18 | 442,14 | 442,14 | 24 | ремонт системы электроснабжения | 27 584,00 | 0 | 0 | 0 | 27 584,00 | | 31.12.2018 |
| 9 | п. Володарский, ул. Володарского, 1 | 1980 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 1122,40 | 1024,80 | 1024,80 | 56 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 3 196 075,00 | 0 | 0 | 0 | 3 196 075,00 | | 31.12.2018 |
| 10 | п. Володарский, ул. Володарского, 2 | 1980 | не проводился | каменные кирпичные | 5 | 8 | 8213,40 | 6161,70 | 6161,70 | 348 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 085 511,00 | 0 | 0 | 0 | 9 085 511,00 | | 31.12.2018 |
| 11 | п. Володарский, ул. Спортивная, 1 | 1976 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 1528,74 | 942,6 | 942,6 | 49 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, системы теплоснабжения, электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 4467820,00 | 0 | 0 | 0 | 4467820,00 | | 31.12.2018 |
| 12 | п. Володарский, ул. Спортивная, 3 | 1975 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 1528,74 | 928,66 | 928,66 | 54 | ремонт системы водоснабжения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт фасада, ремонт системы электроснабжения, приборов учета потребления тепловой энергии | 1695828 | 0 | 0 | 0 | 1695828 | | 31.12.2018 |
| 13 | с. Тишково, ул. Полевая,6 | 1970 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 2 | 650,00 | 600,00 | 400,00 | 43 | ремонт системы: водоснабжения (ХВС), водоотведения, электроснабжения; ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт фасада, ремонт фундамента многоквартирного дома | 2260000, 00 | 0 | 0 | 0 | 2260000, 00 | | 31.12.2018 |
| 14 | с. Сизый Бугор, ул. Нариманова, д.68 | 1985 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 2061,00 | 1030,00 | 573,50 | 46 | ремонт системы: водоснабжения (ХВС), водоотведения, электроснабжения; ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт фасада, ремонт фундамента многоквартирного дома, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, разработка проектной документации | 3789872,00 | 0 | 0 | 0 | 3789872,00 | | 31.12.2018 |
| 15 | с. Зеленга, ул. Клубная, 54 | 1960 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 1 | 296,00 | 256,00 | 256,00 | 15 | ремонт системы: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения; установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента многоквартирного дома, разработка проектной документации | 2110000,00 | 0 | 0 | 0 | 2110000,00 | | 31.12.2018 |
| 16 | п. Володарский, ул. Мичурина, 25 | 1971 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 1100,50 | 1018,00 | 671,00 | 72 | ремонт системы: водоснабжения, теплоснабжения | 511 725,00 | 0 | 0 | 0 | 511 725,00 | | 31.12.2018 |
| 17 | п. Володарский, ул. Свердлова, 35 | 1976 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 967,40 | 885,20 | 568,30 | 68 | ремонт системы электроснабжения | 320 931,00 | 0 | 0 | 0 | 320 931,00 | | 31.12.2018 |
| Итого по МО "Володарский район" запланировано в 2018 году 17 МКД | | х | х | х | х | х | 25 938,92 | 18 687,9 | 17 023,4 | 1 117 | Х | 51 824 793 | 0 | 0 | 0 | 51 824 793 | | х |
| 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование «Володарский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | п. Володарский, ул. Мичурина, 19 а | 2008 | не проводился | каменные кирпичные | 5 | 10 | 7613,00 | 6812,60 | 3551,40 | 324 | ремонт системы: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт фасада установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 8 724 258,00 | 0 | 0 | 0 | | 8 724 258,00 | 31.12.2019 |
| 2 | п. Володарский, ул. Мичурина, 35 а | 2010 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 957,70 | 868,40 | 510,20 | 60 | ремонт системы: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2 865 444,00 | 0 | 0 | 0 | | 2 865 444,00 | 31.12.2019 |
| 3 | п. Володарский, ул. Мичурина,2 | 1969 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 2 | 489,18 | 442,14 | 442,14 | 24 | ремонт системы теплоснабжения | 82 230,00 | 0 | 0 | 0 | | 82 230,00 | 31.12.2019 |
| 4 | п. Володарский, ул. Комсомольская, 1 | 1985 | не проводился | каменные кирпичные | 5 | 8 | 8814,00 | 3350,00 | 3350,00 | 270 | ремонт системы: водоотведения, электроснабжения; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 630 150,00 | 0 | 0 | 0 | | 1 630 150,00 | 31.12.2019 |
| 5 | п. Володарский, ул. Садовая, 20 | 1986 | не проводился | каменные кирпичные | 5 | 8 | 6407,50 | 3342,90 | 3342,90 | 288 | ремонт системы: водоотведения, теплоснабжения; ремонт фасада | 4 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | | 4 100 000,00 | 31.12.2019 |
| 6 | п. Володарский, ул. Свердлова, 33 | 1973 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 2 | 897,00 | 836,28 | 836,28 | 48 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | | 200 000,00 | 31.12.2019 |
| 7 | п. Володарский, ул. Фрунзе, 14 | 1968 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 2 | 679,20 | 627,70 | 397,30 | 45 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | | 200 000,00 | 31.12.2019 |
| 8 | п. Володарский, ул. Мичурина, 25 | 1971 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 1100,50 | 1018,00 | 671,00 | 72 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 353 684,00 | 0 | 0 | 0 | | 353 684,00 | 31.12.2019 |
| 9 | п. Винный, ул. Октябрьская, 1 | 1966 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 2 | 404,91 | 372,91 | 372,91 | 39 | ремонт системы водоснабжения (ХВС), ремонт системы: водоотведения, электроснабжения; установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 450 000,00 | 0 | 0 | 0 | | 450 000,00 | 31.12.2019 |
|  | Итого по МО "Володарский район" запланировано в 2019 году 9 МКД | х | х | х | х | х | 27 362,99 | 17 670,93 | 13 474,13 | 1 170 | Х | 18 607 766 | 0 | 0 | 0 | | 18 607 766 | х |
| 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование «Володарский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | п. Володарский, ул. Мичурина,2 | 1969 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 2 | 489,18 | 442,14 | 442,14 | 24 | ремонт системы: водоснабжения, водоотведения | 150 408,00 | 0 | 0 | 0 | | 150 408,00 | 31.12.2020 |
| 2 | п. Володарский, ул. Комсомольская, 1 | 1985 | не проводился | каменные кирпичные | 5 | 8 | 8814,00 | 3350,00 | 3350,00 | 270 | ремонт фасада | 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | | 400 000,00 | 31.12.2020 |
| 3 | п. Володарский, ул. Садовая, 20 | 1986 | не проводился | каменные кирпичные | 5 | 8 | 6407,50 | 3342,90 | 3342,90 | 288 | ремонт крыши | 1 116 000,00 | 0 | 0 | 0 | | 1116 000,00 | 31.12.2020 |
| 4 | п. Володарский, ул. Свердлова, 33 | 1973 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 2 | 897,00 | 836,28 | 836,28 | 48 | ремонт системы: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 377 478,00 | 0 | 0 | 0 | | 1 377 478,00 | 31.12.2020 |
| 5 | п. Володарский, ул. Фрунзе,24 | 1974 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 1035,76 | 905,30 | 573,20 | 66 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 619 605,00 | 0 | 0 | 0 | | 619 605,00 | 31.12.2020 |
| 6 | п. Володарский, ул. Фрунзе, 14 | 1968 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 2 | 679,20 | 627,70 | 397,30 | 45 | ремонт системы: водоснабжения, водоотведения; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 620 629,00 | 0 | 0 | 0 | | 620 629,00 | 31.12.2020 |
| 7 | п. Володарский, ул. Свердлова, 35 | 1976 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 967,40 | 885,20 | 568,30 | 68 | ремонт системы теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 1 156 738,00 | 0 | 0 | 0 | | 1 156 738,00 | 31.12.2020 |
|  | Итого по МО "Володарский район" запланировано в 2020 году 7 МКД | х | х | х | х | х | 19 290,04 | 10 389,52 | 9 510,12 | 809 | х | 5 440 858,00 | 0 | 0 | 0 | | 5 440 858,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Верно:

1. [↑](#footnote-ref-1)