**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 03.03.2015 г. | N 298 |

 О муниципальной целевой программе

 «Развитие дорожного хозяйства

Володарского района Астраханской области

на 2015 - 2016 гг. и перспективу до 2020 г.»

 В целях развития дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области, в соответствии с Постановлением администрации МО «Володарский район» №1963 от 30.10.2014 года «О внесении изменений в постановление администрации МО «Володарский район» от 29.08.2013 года № 1543 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ на территории муниципального образования «Володарский район», администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2015 - 2016 гг. и перспективу до 2020 г.» (приложение 1).

 2. Финансово-экономическому управлению администрации МО «Володарский район»(Дюсембаева):

 2.1. Отделу экономического развития и муниципального заказа финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район» внести в реестр муниципальных программ программу «Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2015 - 2016 гг. и перспективу до 2020 г.».

 2.2. Отделу планирования бюджетных расходов ФЭУ администрации МО «Володарский район» предусмотреть в районном бюджете на 2015- 2020 годы денежные средства в размере на финансирование мероприятий по обеспечению реализации данной программы.

 3. Разработчику Программы, комитету земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район», в целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять в отдел экономического развития и муниципального заказа финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район» информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и основании бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программ.

 4. Сектору информационных и компьютерных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» разместить муниципальную программу на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

 5. Главному редактору МАУ «Редакция газеты Заря Каспия» Шаровой Е.А. опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Каспия».

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по обеспечению жизнедеятельности Рамазанову Р.З.

 Глава администрации Б.Г. Миндиев

Приложение №1

к постановлению администрации

МО «Володарский район»

от 03.03.2015 г.№ 298

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства

Володарского района Астраханской области

на 2015 - 2016 гг. и перспективу до 2020 г.»

**п. Володарский-2015**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН»**

«Развитие дорожного хозяйства

Володарского района Астраханской области

на 2015 - 2016 гг. и перспективу до 2020 г.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2015 - 2016 гг. и перспективу до 2020 г. |
| Заказчик муниципальной программы  | Администрация МО «Володарский район» |
| Разработчик программы | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район» |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район» |
| Цель муниципальной программы  | Формирование единого транспортного пространства Володарского района Астраханской области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах |
| Задачи муниципальной программы  | Основными задачами муниципальной программы являются:* содействие экономическому и социальному развитию Володарского района, интенсификации промышленного и сельского производства, решению социальных проблем населения;
* соблюдение интересов пользователей автомобильных дорог, сокращение времени доставки грузов и пассажиров;
* обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах;
* приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;
* совершенствование и развитие сети автодорог для связи населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования;
* решение социальных проблем сельского населения, повышение ответственности органов местного самоуправления за решение задач по развитию автодорожной сети муниципальных образований.
 |
| Сроки реализации муниципальной программы  | * I- этап 2015-2016 гг.
* II- этап 2017-2020гг.
 |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей)  |
| Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Общий объем финансирования | **144114,80884** | **29726,5845** | **54083,4542** | **17087,57194** | **19877,056** | **11475,7332** | **11864,409** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет Астраханской области  | **86323,8427** | **9350,938** | **22627,4383** | **15390,328** | **17889,3104** | **10388,1599** | **10677,6681** |
| Бюджет МО «Володарский район» | **57790,96614** | **20375,6465** | **31456,0159** | **1697,24394** | **1987,7456** | **1087,5733** | **1186,7409** |
| Бюджет поселения | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**1.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Социально-экономическое развитие Володарского района тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. Важнейшей задачей государственной политики должно стать развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузками на автомобильные дороги.

Володарский район расположен в юго-восточной части Астраханской области. Территориально граничит с Красноярским, Приволжским, Камызякским районами Астраханской области, Республикой Казахстан, с юга омывается Каспийским морем. Территория представляет собой плоскую равнину, разрезанную рукавами и протоками, находящуюся на 366 островах. Общая площадь земель в административных границах района составляет 2,1 тыс. кв. км.

Район включает 75 населенных пунктов, из них: районный поселок – 1, сел – 54, поселков – 18, хуторов – 2.

Население составляет – 48,8 тыс. человек.

Органы местного самоуправления в районе представлены 21-м муниципальным образованием.

Районный центр – поселок Володарский. Расстояние от г. Астрахани до районного центра – 55 километров.

Протяженность муниципальных дорог – 482 км.

**2. Цели и задачи программы**

Основной целью развития и совершенствования системы управления состоянием дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворительное потребностей общества и государства в дорожных услугах путем обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам автотранспортных средств.

 С учетом отсутствия в Володарском районе, да и в Астраханской области разветвленной сети железных дорог и навигационным режимом плавания по рекам именно автомобильные дороги выступают как гарант стабильного развития региона, района.

Следует отметить, что роль дорог не сводится только к движению по ним грузов и пассажиров, а в условиях рыночной экономики, когда к перевозкам товаров предъявляются новые требования, главные из которых скорость доставки грузов "от двери до двери", уменьшение числа перевозок, то есть те требования, которым автомобильный транспорт отвечает наилучшим образом, развитию дорог должно уделяться первостепенное значение.

 Общая протяженность сети автомобильных дорог муниципального значения на территории Володарского района на 01.01.2015 составила 482 км, с расположенными на них 24 искусственными сооружениями (мостами) и 9 паромными переправами.

В целом, сеть дорог, расположенных на территории Володарского района можно охарактеризовать следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Дороги федерального значения | - |
| Дороги регионального значения | 231 км |
| Дороги местного значения | 482 км |
| Частные дороги | - |
| Бесхозяйные дороги |  |
| Итого | 713 км |

Из 482 км дорог местного значения 211,1 км дорог имеют твердое покрытие, 270,9 км – грунтовые.

Настоящая Программа предусматривает комплексный подход к решению проблемы перехода от практики выполнения работ на отдельных участках дорог и сооружениях к:

- маршрутному развитию автодорожных направлений и крупных звеньев сети с учетом очередности;

- учету факторов обороноспособности и экономической безопасности при формировании приоритетов.

**3. Прогноз развития дорожного хозяйства Володарского района**

В соответствии с целью настоящей муниципальной программы: созданием условий для улучшения социально-экономического положения района, укрепления обороноспособности и экономической безопасности района, повышения конкурентоспособности товаров за счет снижения транспортных издержек при перевозках автомобильным транспортом, - запланированы следующие направления развития дорожного хозяйства района:

- повышение технического уровня существующих областных автодорог путем их модернизации для обеспечения высокого уровня удобства и безопасности движения современных автотранспортных средств;

- продолжение формирования сети муниципальных автодорог;

-строительство новых соединительных дорог, дополняющих сложившуюся структуру дорожной сети Володарского района;

- постадийная ликвидация бездорожья района;

-приемка внутрихозяйственных дорог, связывающих сельские населенные пункты с административным центром сельских поселений (далее - административный центр), в сеть дорог общего пользования и обеспечение их круглогодичной эксплуатации (в т.ч. ликвидация бесхозяйных дорог)

- создание сети автодорог с твердым покрытием в сельской местности;

- сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог;

- финансовая поддержка предприятий, осуществляющих строительство и содержание автомобильных дорог.

Развитие улично-дорожной сети поселений обеспечит ускоренное движение транзитного транспорта и беспрепятственный проезд к социально- экономически значимым объектам. Решение предусмотренных Программой задач в пределах рассматриваемого периода с учетом прогнозируемых финансовых возможностей будет достигаться реализацией оптимальной инвестиционной политики, концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожной сети.

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог позволит существенно снизить размер транспортной составляющей в себестоимости продукции и цене товаров. Будет продолжен перевод в сеть автодорог общего пользования части внутрихозяйственных дорог.

Будут выполняться работы по поддержанию дорожной сети, уменьшению отставания по срокам ремонтов дорог с одновременным повышением технического уровня и пропускной способности дорог.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту муниципальных автодорог производится за счет средств бюджета Астраханской области, бюджета МО «Володарский район», бюджетов муниципальных образований Володарского района и внебюджетных источников.

Финансирование программных мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и нормативному содержанию дорог и сооружений на них осуществляется на конкурсной основе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета Астраханской области исходя из его возможностей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Общий объем финансирования | **144114,80884** | **29726,5845** | **54083,4542** | **17087,57194** | **19877,056** | **11475,7332** | **11864,409** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет Астраханской области  | **86323,8427** | **9350,938** | **22627,4383** | **15390,328** | **17889,3104** | **10388,1599** | **10677,6681** |
| Бюджет МО «Володарский район» | **57790,96614** | **20375,6465** | **31456,0159** | **1697,24394** | **1987,7456** | **1087,5733** | **1186,7409** |
| Бюджет поселения | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**5. Система программных мероприятий**

Система программных мероприятий подразумевает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство дорог, находящихся на территории Володарского района. Данная система сформирована на основании заявок, представленных муниципальными образованиями и представлена в приложении 2 к данной программе.

**6. Организация управления муниципальной целевой**

**программой и контроль за ходом ее выполнения**

 Муниципальный заказчик ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять в отдел экономического развития и муниципального заказа финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район» информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и основании бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программ.

**7. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности и результативности реализации программы будет проводиться ежегодно по следующим показателям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы** | **Единица измерения** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | проценты | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт | проценты | 85 | 90 | 80 | 75 | 75 | 70 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | проценты | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |
| **Перечень программных мероприятий МЦП «Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2015 - 2016 гг. и перспективу до 2020г.»** |
| **Программные мероприятия** | **Информация о финансировании по источникам** | Ответственный исполнитель мероприятия | Мощность, км | Результаты выполнения мероприятия |
| **Всего** |  |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочая с. Тумак | Бюджет Астраханской области | 5310 |   |   |   | 5310 |   |   | администрация МО «Тумакский сельсовет» | 2,5 |   |
| Бюджет района | 590 |   |   |   | 590 |   |   |   |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Камардан | Бюджет района | 5000 |   | 5000 |   |   |   |   | администрация МО «Алтынжарский сельсовет» |   |   |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Алтынжар | Бюджет района | 409,8 |   | 409,8 |   |   |   |   | администрация МО «Алтынжарский сельсовет» |   |   |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Козлово | Бюджет района | 4459,3 |   | 4459,3 |   |   |   |   | администрация МО «Козловский сельсовет» |   |   |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Лебяжье | Бюджет района | 1000 |   | 1000 |   |   |   |   | администрация МО «Калининский сельсовет» |   |   |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Калинино | Бюджет района | 4010,9 |   | 4010,9 |   |   |   |   | администрация МО «Калининский сельсовет» |   |   |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Марфино | Бюджет района | 6125,3 |   | 6125,3 |   |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» |   |   |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Тишково | Бюджет района | 4468 |   | 4468 |   |   |   |   | администрация МО «Тишковский сельсовет» |   |   |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Тулугановка | Бюджет района | 1419,3 |   | 1419,3 |   |   |   |   | администрация МО «Тулугановский сельсовет» |   |   |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Тумак | Бюджет района | 2058,8 |   | 2058,8 |   |   |   |   | администрация МО «Тумакский сельсовет» |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги Зеленга-Маково | Бюджет Астраханской области | 1147,8 |   |   | 1147,8 |   |   |   | администрация МО «Маковский сельсовет» | 0,3 |   |
| Бюджет района | 114,78 |   |   | 114,78 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Курмангазы в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 858,95 |   | 858,95 |   |   |   |   | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,6 |   |
| Бюджет района | 85,895 |   | 85,895 |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 1420 |   |   | 1420,00 |   |   |   | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,5 |   |
| Бюджет района | 157,72029 |   |   | 157,72029 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мостовая в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 1650,1104 |   |   |   | 1650,1104 |   |   | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,3 |   |
| Бюджет района | 183,3456 |   |   |   | 183,3456 |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Жансултанова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 2589,3599 |   |   |   | 111,2 | 2478,1599 |   | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,6 |   |
| Бюджет района | 287,7511 |   |   |   | 12,4 | 275,3511 |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Коминтерна в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 4092 |   |   |   |   |   | 4092 | администрация МО «Поселок Володарский» | 1,5 |   |
| Бюджет района | 455 |   |   |   |   |   | 455 |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Совхозная в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 1185,6681 |   |   |   |   |   | 1185,6681 | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,5 |   |
| Бюджет района | 131,7409 |   |   |   |   |   | 131,7409 |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского в п. Володарский | Бюджет района | 3083,71826 | 3083,71826 |   |   |   |   |   | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,75 |   |
| Ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным жилым домам в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 3099,112 | 917,555 | 2181,557 |   |   |   |   | администрация МО «Поселок Володарский», администрация МО «Володарский район» | 2014г – 3000 м2, 2015г. – 1328 м2, 2016г. – 1500 м2 |   |
| Бюджет района | 602,5322 | 360,137 | 242,3952 |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 3144,8952 | 3144,8952 |   |   |   |   |   | администрация МО «Володарский район» | 1,07 |   |
| Бюджет района | 349,4328 | 349,4328 |   |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Володарский район» | 1,2 |   |
| Бюджет района | 3919,32 | 3919,320 |   |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Кутузова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 3590,0907 | 3590,0907 |   |   |   |   |   | администрация МО «Володарский район» | 0,8 |   |
| Бюджет района | 261,3393 | 261,3393 |   |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кольцевая в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Володарский район» | 0,5 |   |
| Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шолохова в п. Володарский | Бюджет района | 1404,4710 | 1404,4710 |   |   |   |   |   | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,5 |   |
| Разработка дислокации дорожных знаков и разметки на территории МО «Поселок Володарский» | Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" |   |   |
| Разработка схемы организации дорожного движения на территории МО «Поселок Володарский» | Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" |   |   |
| Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси по ул. Кольцевая в п. Володарский | Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" | 0,5 |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 136,186 | 136,186 |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" | 0,6 |   |
| Бюджет района | 201,77767 | 201,77767 |   |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Курченко в п. Володарский | Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" | 0,5 |   |
| Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чайковского в п. Володарский | Бюджет района | 252,34923 | 252,34923 |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" | 0,3 |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы-ул. Мичурина в п. Володарский (ремонтные работы по земляному полотну) | Бюджет района | 45,692380 | 45,692380 |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" | 0,332 |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы-ул. Дорожная в п. Володарский | Бюджет района | 88,68570 | 88,68570 |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" | 0,622 |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дорожная в п. Володарский (ремонтные работы по земляному полотну) | Бюджет района | 591,039 | 591,03940 |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" | 0,2 |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Аэродромная в п. Володарский (ремонтные работы по земляному полотну) | Бюджет Астраханской области | 93,64772 | 93,64772 |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" | 0,567 |   |
| Бюджет района | 10,40530 | 10,40530 |   |   |   |   |   |   |
| Строительный контроль за выполнением работ по объектам: 1. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы-ул. Мичурина в п. Володарский»;2. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы-ул. Дорожная в п. Володарский»;3. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского в п. Володарский»; 4. "Ремонт моста км 1+500 на автомобильной дороге "от с. Большой Могой до п. Чуркин"5. "Ремонт моста км 4+700 на автомобильной дороге "от с. Большой Могой до п. Чуркин" 6. "Ремонт моста км 5+500 на автомобильной дороге "от с. Большой Могой до п. Чуркин" | Бюджет района |   | 100,00 |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" |   |   |
| Строительный контроль за выполнением работ по объектам: 1. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в п. Володарский (укладка защитного слоя)»;2. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова в п. Володарский (укладка защитного слоя)»;3. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Кутузова в п. Володарский (укладка защитного слоя)»;4. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шолохова в п. Володарский»;5. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мичурина в п. Володарский»; | Бюджет района | 85,00 | 85,00 |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" |   |   |
| Строительный контроль за выполнением работ по объектам: 1. «Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси по ул. Кольцевая в п. Володарский»;2. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы в п. Володарский»;3. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Курченко в п. Володарский»;4. «Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чайковского в п. Володарский» | Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" |   |   |
| Строительный контроль за выполнением работ по объектам: 1. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в п. Володарский»;2. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова в п. Володарский»;3. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Кутузова в п. Володарский»;4. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кольцевая в п. Володарский»;5. «Ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным жилым домам по пер. Спортивный в п. Володарский» | Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" |   |   |
| Ремонт тротуара по пл. Октябрьская, ул. Володарского в п. Володарский | Бюджет района | 2435,58053 | 2435,58053 |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" |   |   |
| Приобретение строительных материалов для ремонта направляющего барьерного ограждения по пл. Октябрьская, ул. Володарскогов п. Володарский | Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Выполнение работ по ремонту направляющего барьерного ограждения по пл. Октябрьская, ул. Володарского в п. Володарский | Бюджет района | 150 | 150,00 |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" |   |   |
| Мероприятия по доведению автомобильных дорог в пос. Володарский до нормативного состояния | Бюджет района | 2000 | 2000,00 |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" |   |   |
| Технический надзор за выполнением работ: "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Володарского пос. Володарский" | Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" |   |   |
| Технический надзор за выполнением работ: "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского пос. Володарский" | Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" |   |   |
| Технический надзор за выполнением работ: "Ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам по ул. Фрунзе 20; 24; 26, ул. Свердлова 33; 25; 37; 39 пос. Володарский Володарского района Астраханской области" | Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" |   |   |
| Изготовление и монтаж информационной стелы с надписью "Володарский район" на 43 км +800 м автомобильной дороги Астрахань-Марфино | Бюджет района | 210,31 | 210,31 |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чехова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 28,08 |   |   | 28,08 |   |   |   | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,5 |   |
| Бюджет района | 3,12 |   |   | 3,12 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к ветеринарной станции от а/д Астрахань-Цветное в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 245,7 |   |   | 245,7 |   |   |   | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 27,3 |   |   | 27,3 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочая в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 488,25 |   |   | 488,25 |   |   |   | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,5 |   |
| Бюджет района | 54,25 |   |   | 54,25 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к ООО "Дельта+"от а/д Астрахань-Марфино в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 321,2 |   |   | 321,2 |   |   |   | администрация МО «Поселок Володарский» | 1 |   |
| Бюджет района | 35,69 |   |   | 35,69 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд от ул. Маяковского до ул. Ленина в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 1910 |   |   |   |   | 1910 |   | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,3 |   |
| Бюджет района | 212,2222 |   |   |   |   | 212,2222 |   |   |
| Благоустройство улично-дорожной сети с. Костюба, п. Трубный | Бюджет Астраханской области | 1530 |   |   |   | 1530 |   |   | администрация МО «Актюбинский сельсовет» | 1,5 |   |
| Бюджет района | 170 |   |   |   | 170 |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Суворова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 4024,1889 |   | 4024,1889 |   |   |   |   | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,9 |   |
| Бюджет района | 447,1321 |   | 447,1321 |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дзержинского в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 2816,9244 |   | 2816,9244 |   |   |   |   | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,7 |   |
| Бюджет района | 312,9916 |   | 312,9916 |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мичурина в п. Володарский | Бюджет района | 1330,926 | 1330,93 |   |   |   |   |   | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,48 |   |
| Ремонт моста № 1 на автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Могой - Чуркин" | Бюджет Астраханской области | 654,75988 | 654,75988 |   |   |   |   |   |   | 12 п.м. |   |
| Бюджет района | 72,7491 | 72,7491 |   |   |   |   |   |   |   |
| Ремонт моста № 2 на автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Могой - Чуркин" | Бюджет Астраханской области | 467,0577 | 467,0577 |   |   |   |   |   | администрация МО «Большемогойский сельсовет» | 8 п.м. |   |
| Бюджет района | 51,8953 | 51,8953 |   |   |   |   |   |   |
| Ремонт моста № 3 на автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Могой - Чуркин" | Бюджет Астраханской области | 346,7458 | 346,7458 |   |   |   |   |   | администрация МО «Большемогойский сельсовет» | 6 п.м. |   |
| Бюджет района | 38,5292 | 38,5292 |   |   |   |   |   |   |
| Оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц МО "Володарский район" | Бюджет района | 2646,398 | 2646,398 |   |   |   |   |   | Администрация МО "Володарский район" |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд от ул. Мира до школы в с. Цветное | Бюджет Астраханской области | 926,8 |   |   | 926,8 |   |   |   | администрация МО «Цветновский сельсовет» | 0,5 |   |
| Бюджет района | 102,97777 |   |   | 102,97777 |   |   |   |   |
| Благоустройство улично-дорожной сети с. Цветное, с. Сорочье | Бюджет Астраханской области | 2934,958 |   |   | 2934,958 |   |   |   | администрация МО «Цветновский сельсовет» | 3 |   |
| Бюджет района | 326,10588 |   |   | 326,10588 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с. Конный Могой | Бюджет Астраханской области | 4000 |   | 4000 |   |   |   |   | администрация МО «Новокрасинский сельсовет» | 6,7 |   |
| Бюджет района | 444,4444 |   | 444,4444 |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с. Новомаячное | Бюджет Астраханской области | 3788,168 |   | 3788,168 |   |   |   |   | администрация МО «Новокрасинский сельсовет» | 1 |   |
| Бюджет района | 420,9076 |   | 420,9076 |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 31,5 |   |   | 31,5 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |   |
| Бюджет района | 3,5 |   |   | 3,5 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. З.Космодемьянской с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |   |   | 78,75 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 8,75 |   |   | 8,75 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Нахимова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 94,5 |   |   | 94,5 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 10,5 |   |   | 10,5 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крупской с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 47,25 |   |   | 47,25 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |   |
| Бюджет района | 5,25 |   |   | 5,25 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 135 |   |   | 135 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,3 |   |
| Бюджет района | 15 |   |   | 15 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Свердлова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 31,5 |   |   | 31,5 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |   |
| Бюджет района | 3,5 |   |   | 3,5 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Паромная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 31,5 |   |   | 31,5 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |   |
| Бюджет района | 3,5 |   |   | 3,5 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чкалова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 31,5 |   |   | 31,5 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |   |
| Бюджет района | 3,5 |   |   | 3,5 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Суворова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 15,75 |   |   | 15,75 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |   |
| Бюджет района | 1,75 |   |   | 1,75 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 94,1 |   |   | 94,1 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 10,46 |   |   | 10,46 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 506,25 |   |   | 506,25 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,5 |   |
| Бюджет района | 56,25 |   |   | 56,25 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Звездная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 270 |   |   | 270 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 30 |   |   | 30 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Восточная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |   |   | 78,75 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 8,75 |   |   | 8,75 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |   |   | 78,75 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 8,75 |   |   | 8,75 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Абая с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |   |   | 78,75 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 8,75 |   |   | 8,75 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Джамбула с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |   |   | 78,75 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 8,75 |   |   | 8,75 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |   |   | 78,75 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 8,75 |   |   | 8,75 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 15,3 |   |   | 15,3 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |   |
| Бюджет района | 1,7 |   |   | 1,7 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Тургенева с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |   |   | 78,75 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 8,75 |   |   | 8,75 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 27 |   |   | 27 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |   |
| Бюджет района | 3 |   |   | 3 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |   |   | 78,75 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 8,75 |   |   | 8,75 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Куйбышева с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 15,98 |   |   | 15,98 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |   |
| Бюджет района | 1,78 |   |   | 1,78 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Садовый с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |   |   | 78,75 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 8,75 |   |   | 8,75 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Солнечный с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |   |   | 78,75 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 8,75 |   |   | 8,75 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Молодежный с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 15,75 |   |   | 15,75 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |   |
| Бюджет района | 1,75 |   |   | 1,75 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Малый с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 15,75 |   |   | 15,75 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |   |
| Бюджет района | 1,75 |   |   | 1,75 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Строительный с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |   |   | 78,75 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 8,75 |   |   | 8,75 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Мира с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 56,25 |   |   | 56,25 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,3 |   |
| Бюджет района | 6,25 |   |   | 6,25 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Проходная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 135 |   |   | 135 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,8 |   |
| Бюджет района | 15 |   |   | 15 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Проходной с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 16,88 |   |   | 16,88 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |   |
| Бюджет района | 1,88 |   |   | 1,88 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Речная с. Кудрино | Бюджет Астраханской области | 147,38 |   |   | 147,38 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 16,38 |   |   | 16,38 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная с. Кудрино | Бюджет Астраханской области | 146,25 |   |   | 146,25 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 16,25 |   |   | 16,25 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Театральная с. Ватажка | Бюджет Астраханской области | 135 |   |   | 135 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 15 |   |   | 15 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная с. Ватажка | Бюджет Астраханской области | 112,5 |   |   | 112,5 |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет района | 12,5 |   |   | 12,5 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заречная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 540 |   |   |   | 540 |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,5 |   |
| Бюджет района | 60 |   |   |   | 60 |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дорожная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 540 |   |   |   | 540 |   |   | администрация МО «Сизобугорский сельсовет» | 0,5 |   |
| Бюджет района | 60 |   |   |   | 60 |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Береговая с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 270 |   |   |   | 270 |   |   | администрация МО «Сизобугорский сельсовет» | 0,3 |   |
| Бюджет района | 30 |   |   |   | 30 |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 648 |   |   |   | 648 |   |   | администрация МО «Сизобугорский сельсовет» | 0,5 |   |
| Бюджет района | 72 |   |   |   | 72 |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 540 |   |   |   | 540 |   |   | администрация МО «Сизобугорский сельсовет» | 0,5 |   |
| Бюджет района | 60 |   |   |   | 60 |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 1350 |   |   |   | 1350 |   |   | администрация МО «Сизобугорский сельсовет» | 0,8 |   |
| Бюджет района | 150 |   |   |   | 150 |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская в с. Маково | Бюджет Астраханской области | 31,59 |   | 31,59 |   |   |   |   | администрация МО «Маковский сельсовет» | 0,6 |   |
| Бюджет района | 3,51 |   | 3,51 |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кольцевая в с. Маково | Бюджет Астраханской области | 31,59 |   | 31,59 |   |   |   |   | администрация МО «Маковский сельсовет» | 0,6 |   |
| Бюджет района | 3,51 |   | 3,51 |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мыльникова в с. Маково | Бюджет Астраханской области | 28,08 |   | 28,08 |   |   |   |   | администрация МО «Маковский сельсовет» | 0,5 |   |
| Бюджет района | 3,12 |   | 3,12 |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Подгорная в с. Маково | Бюджет Астраханской области | 31,59 |   | 31,59 |   |   |   |   | администрация МО «Маковский сельсовет» | 0,6 |   |
| Бюджет района | 3,51 |   | 3,51 |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к с. Нариманово от а/д "Марфино-Калинино" | Бюджет района | 685,89033 | 685,89033 |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная, с. Калинино | Бюджет Астраханской области | 842,4 |   | 842,4 |   |   |   |   | администрация МО «Калининский сельсовет» |   |   |
| Бюджет района | 93,6 |   | 93,6 |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Абая с. Калинино | Бюджет Астраханской области | 842,4 |   |   | 842,4 |   |   |   | администрация МО «Калининский сельсовет» | 3 |   |
| Бюджет района | 93,6 |   |   | 93,6 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина с. Калинино | Бюджет Астраханской области | 842,4 |   | 842,4 |   |   |   |   | администрация МО «Калининский сельсовет» | 1,9 |   |
| Бюджет района | 93,6 |   | 93,6 |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по внутрисельским улицам с. Козлово | Бюджет Астраханской области | 891 |   |   | 891 |   |   |   | администрация МО «Козловский сельсовет» | 2 |   |
| Бюджет района | 99 |   |   | 99 |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с Лебяжье от автомобильной дороги Марфино-Калинино | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Калининский сельсовет» | 0,5 |   |
| Бюджет Астраханской области | 3150 |   | 3150 |   |   |   |   |   |
| Бюджет района | 350 |   | 350 |   |   |   |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с Барановка от автомобильной дороги Марфино-Калинино | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Калининский сельсовет» | 1 |   |
| Бюджет Астраханской области | 3150 |   |   | 3150 |   |   |   |   |
| Бюджет района | 350 |   |   | 350 |   |   |   |   |
| Строительство подъезда к с Болдырево от автомобильной дороги Володарский-Цветное | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Большемогойский сельсовет» | 0,6 |   |
| Бюджет Астраханской области | 5400 |   |   |   | 5400 |   |   |   |
| Бюджет района | 600 |   |   |   | 600 |   |   |   |
| Строительство подъезда к с Сорочье от автомобильной дороги Володарский-Цветное | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Цветновский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет Астраханской области | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство подъезда к с Алексеевка от автомобильной дороги Володарский-Цветное | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Цветновский сельсовет» | 1,5 |   |
| Бюджет Астраханской области | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство подъезда к с Кызыл-Тан от автомобильной дороги Володарский-Кошеванка | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Актюбинский сельсовет» | 0,6 |   |
| Бюджет Астраханской области | 5400 |   |   |   |   | 5400 |   |   |
| Бюджет района | 600 |   |   |   |   | 600 |   |   |
| Строительство подъезда к с Кошеванка от автомобильной дороги Володарский-Кошеванка | Федеральный бюджет | 5400 |   |   |   |   | 5400 |   | администрация МО «Алтынжарский сельсовет» | 0,2 |   |
| Бюджет Астраханской области | 600 |   |   |   |   | 600 |   |   |
| Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство подъезда к с Ямное от автомобильной дороги Козлово-Мултаново | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Козловский сельсовет» | 0,3 |   |
| Бюджет Астраханской области | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство подъезда к с Нововасильево от автомобильной дороги Козлово-Мултаново | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Мултановский сельсовет» | 6 |   |
| Бюджет Астраханской области | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство подъезда к с Новомаячное от автомобильной дороги Марфино-Новокрасное | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Новокрасинский сельсовет» | 3 |   |
| Бюджет Астраханской области | 5400 |   |   |   |   |   | 5400 |   |
| Бюджет района | 600 |   |   |   |   |   | 600 |   |
| Строительство подъезда к с Ватажка от автомобильной дороги Марфино-Новокрасное | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,6 |   |
| Бюджет Астраханской области | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство автомобильной дороги от с. Козлово до с. Шагано-Кондаковка | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Козловский сельсовет» | 6 |   |
| Бюджет Астраханской области | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство подъезда к с. Нижняя Султановка от автомобильной дороги Астрахань-Зеленга | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Султановский сельсовет» | 5 |   |
| Бюджет Астраханской области | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство подъезда к с. Казенный Бугор | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Алтынжарский сельсовет» | 4 |   |
| Бюджет Астраханской области | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство подъезда к с. Форпост-Староватаженский | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Тишковский сельсовет» | 0,3 |   |
| Бюджет Астраханской области | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство подъезда к п. Береговой | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Султановский сельсовет» | 2,5 |   |
| Бюджет Астраханской области | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство автомобильной дороги от с.Новинка до с. Коровье | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Новинский сельсовет» | 6 |   |
| Бюджет Астраханской области | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство подъезда к с. Тюрино от автомобильной дороги Марфино-Самойлово | Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |   |   | администрация МО «Козловский сельсовет» | 1,5 |   |
| Бюджет Астраханской области | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет района | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| **ИТОГО:** |   | **144114,80884** | **29726,58450** | **54083,45420** | **17087,57194** | **19877,05600** | **11475,73320** | **11864,40900** |   | 91,621 |  |
| **в том числе:** |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |   |  |
|   | **Бюджет Астраханской области** | **86323,842700** | **9350,938000** | **22627,438300** | **15390,328000** | **17889,310400** | **10388,159900** | **10677,668100** |   |   |  |
|   | **Бюджет района** | **57790,9661400** | **20375,6465000** | **31456,0159000** | **1697,2439400** | **1987,7456000** | **1087,5733000** | **1186,7409000** |   |   |   |
|   | **Бюджет поселения** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |   |  |

Верно: