**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 03.12.2015 г. | N 1817 |

О внесении изменений в постановление

администрации МО «Володарский район»

от 10.12.2014 г. № 2181 "Об утверждении

муниципальной программы «Переселение

граждан, проживающих на территории

Володарского района Астраханской области

из аварийного жилого фонда на 2015 год за

счет средств фонда содействия реформирования

жилищно-коммунального хозяйства»

В целях реализации № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Вместо слов «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области из аварийного жилого фонда на 2015 год» читать «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области из аварийного жилого фонда на 2015-2018 годы».

2.Приложение № 1 постановления администрации МО «Володарский район» от 10.12.2014 г. № 2181 читать в новой редакции.

3.Финансово – экономическому управлению администрации МО «Володарский район» (Дюсембаева):

3.1.Отделу экономического развития и муниципального заказа финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район» внести в реестр муниципальных программ муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области из аварийного жилого фонда на 2015-2018 годы, за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

3.2.Отделу планирования бюджетных расходов финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район» предусмотреть в районном бюджете на 2015-2018 годы денежные средства на финансирование мероприятий по обеспечению реализации данной программы.

4.Разработчику Программы в целях текущего контроля за эффективны использованием бюджетных средств ведомства ежеквартально в срок до 20 числа, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным годом направлять отчет в отдел экономического развития и муниципального заказа ФЭУ администрации МО «Володарский район».

5.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить программу на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

6.МАУ «Редакция газеты Заря Каспия» (Шарова) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Каспия».

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. председателя комитета земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО "Володарский район" Джанаева Р.С.

Глава администрации Б. Г. Миндиев

Приложение №1

к постановлению администрации

МО «Володарский район»

от 03.12.2015 г. № 1817

**Паспорт**

**Муниципальной программы**

**Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района**

**Астраханской области, из аварийного жилого фонда на 2015-2018 годы**

**за счет средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **Программы** | Муниципальная программа  «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области, из аварийного жилого фонда на 2015-2018 годы  за счет средств фонда содействия реформирования  жилищно-коммунального хозяйства»  (далее – Программа) | | | |
| **Цели Программы** | переселение граждан из аварийного жилищного фонда;  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| **Задачи**  **Программы** | разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;  привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;  выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам. | | | |
| **Муниципальный заказчик** | Администрация муниципального образования «Володарский район» | | | |
| **Координатор**  **Программы** | Администрация муниципального образования «Володарский район» | | | |
| **Сроки реализации**  **Программы** | 2015-2018 годы | | | |
| **Перечень подпрограмм** |  | | | |
| **Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам:** | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Всего: | 2015 | 2016 | 2017-2018 |
| **187 540 183,50** | **47 613 439,63** | **119 746 641,13** | **20 180 102,74** |
| **Средства районного бюджета** | **28 828 717,89** | **-** | **8 648 615,33** | **20 180 102,56** |
| **Средства бюджета  Астраханской области** | **28 828 717,89** | **8 648 615.33** | **20 180 102,56** | **-** |
| **Другие источники**  финансовая поддержка Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) | **129 882 747,72** | **38 964 824,30** | **90 917 923,42** | **-** |
| **Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы** | обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Астраханской области и бюджета муниципальных образований – 7291,3 кв. м. аварийного жилищного фонда с отселением 499 жителей из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными, на территории муниципальных образований, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда согласно статье 14 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». | | | |

1. Содержание проблемы, на решение которой направлена программа

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области, из аварийного жилого фонда на 2015-2018 годы за счет средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» необходима для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Жилищный фонд муниципального образования «Володарский район», ставший в настоящее время аварийным, создавался в 1950-1970 г.г., наибольшую часть аварийного фонда составляет малоэтажное 1-2-х этажное жилье.

По данным, представленным органами местного самоуправления муниципального образования «Володарский район», на 1 января 2012 года актами межведомственных комиссий признано аварийными 44 многоквартирных дома общей площадью 7281,7 кв.м.

Аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность городов и поселений. Проживание в указанных жилых помещениях почти всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам жилищно-коммунального хозяйства и сужает возможности их использования.

II. Цели и задачи программы

Программа разработана в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и для предоставления финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства муниципальному образованию «Володарский район», как выполнившему условия предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Основными целями программы являются:

* переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
* формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
* повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

* разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
* формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;
* привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам.

В рамках настоящей Программы в 2016 году подлежат отселению 44 многоквартирных дома общей площадью 7281,7кв. м на территории муниципальных образований Володарского района.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих отселению в 2016 году, приведен в приложении № 1.

III. Срок реализации программы

Срок реализации Программы – 2015-2018 годы.

IV. Система программных мероприятий

Программа предусматривает следующие мероприятия по ее реализации:

**Таблица № 1**

**Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Ожидаемые  результаты | Ответственные  исполнители |
| 1. | Нормативно-правовое  обеспечение  получения,  распределения и освоения денежных средств из Фонда и областного бюджета | 2015-2016 г. | получение  финансовых  средств Фонда, представление  отчета в министерство  строительства и  дорожного  хозяйства  Астраханской  области | Администрация муниципального образования «Володарский район» |
| 2. | Размещение  информационных  материалов о Фонде | 2015 г. | информирование  населения | Администрация муниципального образования «Володарский район», МАУ Редакция газеты «Заря Каспия» |
| 3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2016 г. | предоставление  гражданам,  переселяемым из аварийного  жилищного фонда, благоустроенных  жилых помещений, ликвидация  аварийного  жилищного фонда | Администрация муниципального образования «Володарский район» |
| 4. | Организация и ведение мониторинга реализации районной программы и муниципальных  программ и условий  предоставления  финансовой поддержки за счет средств Фонда | 2015-2016 г. | представление  отчета в министерство  строительства и  дорожного  хозяйства  Астраханской  области | Администрация муниципального образования «Володарский район» |
| 5 | Расчет средств местного бюджета МО «Володарский район» согласно муниципальным контрактам | 2017-2018 г. | представление  отчета в министерство  строительства и  дорожного  хозяйства  Астраханской  области | Администрация муниципального образования «Володарский район» |
| 6. | Ликвидация аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями планируемого развития территорий | 2017-2018 г. | представление  отчета в министерство  строительства и  дорожного  хозяйства  Астраханской  области | Администрация муниципального образования «Володарский район» |

V. **Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

Муниципальное образование «Володарский район» представляет заявку в Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области для обеспечения долевого финансирования программных мероприятий, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Средства долевого финансирования на проведение мероприятий по переселению граждан, включая средства Фонда, поступают из областного бюджета в виде субсидий в бюджет МО «Володарский район» в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Астраханской области.

Средства Фонда, бюджета Астраханской области и бюджета МО «Володарский район» направляются на переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в соответствии с перечнем многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, согласно муниципальной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2015-2018 годы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда производится путем:

- предоставления нанимателям жилых помещений в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, отвечающего установленным требованиям и находящегося в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом;

- предоставления собственникам жилых помещений взамен изымаемого помещения другого жилого помещения или выкупа изымаемых жилых помещений в соответствии с частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Формирование районной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предполагает:

* проведение анализа существующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
* разработку предложений по внесению изменений в районное законодательство по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
* организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующее:

-приобретение жилых помещений;

* установку очередности сноса аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями планируемого развития территорий;
* информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации;
* сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и использовании освобожденных земельных участков для строительства новых объектов градостроительной деятельности и иных целей в соответствии с Земельным и Градостроительным кодексами Российской Федерации;
* разработку механизма контроля за использованием освобожденных земельных участков

**VI. Ресурсное обеспечение программы**.

Реализация Программы предусматривается за счет средств Фонда, бюджета Астраханской области и бюджета МО «Володарский район».

Расходование средств Фонда осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Распределение денежных средств по муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, указанного в приложении № 1 к настоящей Программе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | Таблица2 | |
| Объемы и источники финансирования Программы | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Адрес МКД | Стоимость переселения граждан | | | | | | | | | |
| Всего: | | в том числе: | | | | | | | |
| за счет средств Фонда | | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | | за счет средств местного бюджета | | Внебюджетные источники финансирования | |
| руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | |
| 1 | | 2 |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Итого по Поселок Володарский:** | | | **120 350 539,50** | | **83 349 917,17** | | **18 500 311,17** | | **18 500 311,17** | | 0 | |
| 1 | | п Володарский ул Гагарина д.11 | 8 316 289,5 | | 5 759 525,83 | | 1 278 381,83 | | 1 278 381,83 | | 0 | |
| 2 | | п Володарский ул Заречная д.24 | 2 601 255,0 | | 1 801 524,0 | | 399 865,5 | | 399 865,5 | | 0 | |
| 3 | | п Володарский ул Заречная д.26 | 2 943 796,5 | | 2 038 754,4 | | 452 521,0 | | 452 521,0 | | 0 | |
| 4 | | п Володарский ул Заречная д.27 | 2 912 890,5 | | 2 017 350,2 | | 447 770,2 | | 447 770,2 | | 0 | |
| 5 | | п Володарский ул Заречная д.29 | 1 653 471,0 | | 1 145 127,15 | | 254 171,92 | | 254 171,92 | | 0 | |
| 6 | | п Володарский ул Заречная д.30 | 2 748 058,5 | | 1 903 194,2 | | 422 432,2 | | 422 432,2 | | 0 | |
| 7 | | п Володарский ул Заречная д.31 | 3 587 671,5 | | 2 484 676,2 | | 551 497,6 | | 551 497,6 | | 0 | |
| 8 | | п Володарский ул Заречная д.32 | 3 162 714,0 | | 2 190 367,83 | | 486 173,09 | | 486 173,09 | | 0 | |
| 9 | | п Володарский ул Заречная д.33 | 3 234 828,0 | | 2 240 311,1 | | 497 258,5 | | 497 258,5 | | 0 | |
| 10 | | п Володарский ул Товарищеская д.2 | 2 338 554,0 | | 1 619 587,9 | | 359 483,0 | | 359 483,0 | | 0 | |
| 11 | | п Володарский ул Товарищеская д.4 | 2 292 195,0 | | 1 587 481,6 | | 352 356,7 | | 352 356,7 | | 0 | |
| 12 | | п Володарский ул Товарищеская д.5 | 8 316 289,5 | | 5 759 525,8 | | 1 278 381,8 | | 1 278 381,8 | | 0 | |
| 13 | | п Володарский ул Товарищеская д.6 | 2 451 876,0 | | 1 698 070,2 | | 376 902,9 | | 376 902,9 | | 0 | |
| 14 | | п Володарский ул Товарищеская д.7 | 3 028 788,0 | | 2 097 616,1 | | 465 586,0 | | 465 586,0 | | 0 | |
| 15 | | п Володарский ул Товарищеская д.8 | 3 088 024,5 | | 2 138 640,9 | | 474 691,8 | | 474 691,8 | | 0 | |
| 16 | | п Володарский ул Фрунзе д.2 | 8 491 423,5 | | 5 880 816,6 | | 1 305 303,5 | | 1 305 303,5 | | 0 | |
| 17 | | п Володарский ул Фрунзе д.4 | 8 682 010,5 | | 6 012 809,4 | | 1 334 600,5 | | 1 334 600,6 | | 0 | |
| 18 | | п Володарский ул Фрунзе д.6 | 8 450 215,5 | | 5 852 277,6 | | 1 298 969,0 | | 1 298 969,0 | | 0 | |
| 19 | | п Володарский ул Фрунзе д.8 | 7 780 585,5 | | 5 388 518,9 | | 1 196 033,3 | | 1 196 033,3 | | 0 | |
| 20 | | п Володарский ул Гагарина д.1 | 9 047 731,5 | | 6 266 093,0 | | 1 390 819,3 | | 1 390 819,3 | | 0 | |
| 21 | | п Володарский ул Центральная д.1 | 3 193 620,0 | | 2 211 772,1 | | 490 924,0 | | 490 924,0 | | 0 | |
| 22 | | п Володарский ул Центральная д.10 | 3 265 734,0 | | 2 261 715,3 | | 502 009,3 | | 502 009,3 | | 0 | |
| 23 | | п Володарский ул Центральная д.2 | 2 925 768,0 | | 2 026 268,6 | | 449 749,7 | | 449 749,7 | | 0 | |
| 24 | | п Володарский ул Центральная д.3 | 3 173 016,0 | | 2 197 502,6 | | 487 756,7 | | 487 756,7 | | 0 | |
| 25 | | п Володарский ул Центральная д.4 | 2 518 839,0 | | 1 744 446,0 | | 387 196,5 | | 387 196,5 | | 0 | |
| 26 | | п Володарский ул Центральная д.5 | 2 768 662,5 | | 1 917 463,7 | | 425 599,4 | | 425 599,4 | | 0 | |
| 27 | | п Володарский ул Центральная д.7 | 2 431 272,0 | | 1 683 800,7 | | 373 735,7 | | 373 735,7 | | 0 | |
| 28 | | п Володарский ул Центральная д.8 | 2 457 027,0 | | 1 701 637,5 | | 377 694,7 | | 377 694,7 | | 0 | |
| 29 | | п Володарский ул Центральная д.9 | 2 487 933,0 | | 1 723 041,79 | | 382 445,6 | | 382 445,6 | | 0 | |
| **Итого по Актюбинский сельсовет:** | | | **19 406 392,50** | | **13 440 082,73** | | **2 983 154,89** | | **2 983 154,89** | | 0 | |
| 1 | | п Костюбе ул Набережная д.5 | 3 064 845,0 | | 2 122 587,7 | | 471 128,6 | | 471 128,6 | | 0 | |
| 2 | | п Костюбе ул Набережная д.6 | 4 651 353,0 | | 3 221 339,0 | | 715 007,0 | | 715 007,0 | | 0 | |
| 3 | | п Трубный ул Комсомольская д.14 | 4 324 264,5 | | 2 994 810,7 | | 664 726,9 | | 664 726,9 | | 0 | |
| 4 | | с Кзыл-Тан ул Гагарина д.1 | 3 682 965,0 | | 2 550 672,6 | | 566 146,2 | | 566 146,2 | | 0 | |
| 5 | | с Кзыл-Тан ул Гагарина д.4 | 3 682 965,0 | | 2 550 672,6 | | 566 146,2 | | 566 146,2 | | 0 | |
| **Итого по Алтынжарский сельсовет:** | | | **13 181 409,0** | | **9 128 911,87** | | **2 026 249,07** | | **2 026 249,07** | | 0 | |
| 1 | | п Камардан ул Гагарина д.16 | 5 624 892,0 | | 3 895 572,8 | | 864 659,6 | | 864 659,6 | | 0 | |
| 2 | | п Камардан ул Гагарина д.17 | 2 132 514,0 | | 1 476 893,0 | | 327 810,5 | | 327 810,5 | | 0 | |
| 3 | | п Камардан ул Перевозная д.2 | 5 424 003,0 | | 3 756 445,2 | | 833 778,9 | | 833 778,9 | | 0 | |
| **Итого по село Зеленга:** | | | **18 504 967,50** | | **12 815 792,22** | | **2 844 587,64** | | **2 844 587,64** | | 0 | |
| 1 | | с Зеленга ул Новая д.81 | 2 426 121,0 | | 1 680 233,3 | | 372 943,8 | | 372 943,8 | | 0 | |
| 2 | | с Зеленга ул Советская д.78 | 2 163 420,0 | | 1 498 297,2 | | 332 561,4 | | 332 561,4 | | 0 | |
| 3 | | с Зеленга ул Советская д.91 | 4 223 820,0 | | 2 925 246,9 | | 649 286,5 | | 649 286,5 | | 0 | |
| 4 | | с Зеленга ул Советская д.93 | 2 567 773,5 | | 1 778 336,1 | | 394 718,7 | | 394 718,7 | | 0 | |
| 5 | | с Зеленга ул Школьная д.14 | 7 123 833,0 | | 4 933 678,7 | | 1 095 077,2 | | 1 095 077,2 | | 0 | |
| **Итого по Козловский сельсовет:** | | | **16 096 875,0** | | **11 148 044,73** | | **2 474 415,13** | | **2 474 415,13** | | 0 | |
| 1 | | с Козлово ул 30 лет Победы д.44 | 13 238 070,0 | | 9 168 152,0 | | 2 034 959,0 | | 2 034 959,0 | | 0 | |
| 2 | | с Козлово ул Октябрьская д.50 | 2 858 805,0 | | 1 979 892,7 | | 439 456,1 | | 439 456,1 | | 0 | |
| **Итого:** | | | **187 540 183,50** | | **129 882 747,72** | | **28 828 717,89** | | **28 828 717,89** | | 0 | |

Размер предельной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений определен в размере 25755 руб. в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.01.2014 г. №7/Пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2014 года".

**VII. Обоснование объема средств**

Объем средств рассчитывается исходя из расселяемой площади аварийного жилья и стоимости одного квадратного метра.

**VIII. Планируемые показатели**

В ходе реализации Программы планируется обеспечить жилыми помещениями 499 граждан, проживающих в 44 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года; ликвидировать 7281,7 кв. м аварийного жилищного фонда.

**IX. Оценка эффективности**

**и ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

- реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Володарский район», признанных в установленном порядке аварийными.

Конечными результатами реализации Программы будут являться:

- обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- ликвидация при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, выделяемой в 2015 году, и обязательной доли финансирования из бюджета МО «Володарский район» 7281,7 кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 499 жителей из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на территории муниципального образования «Володарский район».

Верно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий программы** | | | | | | | | | | | | |
| № пп | Наименование мероприятия |  | Источники финансирования | | | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | Ответственный исполнитель мероприятия | Планируемые результаты реализации мероприятия |
| площадь | за счет средств Фонда руб. | за счет средст бюджета субъекта РФ руб. | за счет средств местного бюджета руб. | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017-2018 годы |
| **Итого по Поселок Володарский:** | | **4672,9** | **83 349 917,17** | **18 500 311,17** | **18 500 311,17** | **Х** | **120 350 539,51** | **30 555 068,50** | **76 845 253,18** | **12 950 217,82** | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО "Володарский район" | **298** |
| 1 | п.Володарский, ул.Гагарина д.11 | 322,9 | 5 759 525,83 | 1 278 381,83 | 1 278 381,83 | 30.12.2016 | 8 316 289,50 | 2111372,3 | 5 310 049,92 | 894867,2844 | 31 |
| 2 | п Володарский ул Заречная д.24 | 101 | 1 801 524,03 | 399 865,49 | 399 865,49 | 30.12.2016 | 2 601 255,00 | 660416,8543 | 1 660 932,31 | 279905,84 | 7 |
| 3 | п Володарский ул Заречная д.26 | 114,3 | 2 038 754,42 | 452 521,04 | 452 521,04 | 30.12.2016 | 2 943 796,50 | 747382,6381 | 1 879 649,13 | 316764,7278 | 10 |
| 4 | п Володарский ул Заречная д.27 | 113,1 | 2 017 350,17 | 447 770,16 | 447 770,16 | 30.12.2016 | 2 912 890,50 | 739536,1012 | 1 859 915,28 | 313439,1139 | 4 |
| 5 | п Володарский ул Заречная д.29 | 64,2 | 1 145 127,15 | 254 171,92 | 254 171,92 | 30.12.2016 | 1 653 471,00 | 419789,7232 | 1 055 760,93 | 177920,3458 | 4 |
| 6 | п Володарский ул Заречная д.30 | 106,7 | 1 903 194,20 | 422 432,15 | 422 432,15 | 30.12.2016 | 2 748 058,50 | 697687,9045 | 1 754 668,09 | 295702,5062 | 6 |
| 7 | п Володарский ул Заречная д.31 | 139,3 | 2 484 676,21 | 551 497,65 | 551 497,65 | 30.12.2016 | 3 587 671,50 | 910852,1565 | 2 290 770,99 | 386048,3516 | 5 |
| 8 | п Володарский ул Заречная д.32 | 122,8 | 2 190 367,83 | 486 173,09 | 486 173,09 | 30.12.2016 | 3 162 714,00 | 802962,2743 | 2 019 430,57 | 340321,1599 | 9 |
| 9 | п Володарский ул Заречная д.33 | 125,6 | 2 240 311,07 | 497 258,47 | 497 258,47 | 30.12.2016 | 3 234 828,00 | 821270,8604 | 2 065 476,21 | 348080,9257 | 6 |
| 10 | п Володарский ул Товарищеская д.2 | 90,8 | 1 619 587,94 | 359 483,03 | 359 483,03 | 30.12.2016 | 2 338 554,00 | 593721,2908 | 1 493 194,59 | 251638,1215 | 7 |
| 11 | п Володарский ул Товарищеская д.4 | 89 | 1 587 481,57 | 352 356,72 | 352 356,72 | 30.12.2016 | 2 292 195,00 | 581951,4855 | 1 463 593,81 | 246649,7006 | 5 |
| 12 | п Володарский ул Товарищеская д.5 | 322,9 | 5 759 525,83 | 1 278 381,83 | 1 278 381,83 | 30.12.2016 | 8 316 289,50 | 2111372,3 | 5 310 049,92 | 894867,2844 | 19 |
| 13 | п Володарский ул Товарищеская д.6 | 95,2 | 1 698 070,17 | 376 902,91 | 376 902,91 | 30.12.2016 | 2 451 876,00 | 622491,926 | 1 565 552,03 | 263832,0393 | 4 |
| 14 | п Володарский ул Товарищеская д.7 | 117,6 | 2 097 616,10 | 465 585,95 | 465 585,95 | 30.12.2016 | 3 028 788,00 | 768960,6145 | 1 933 917,22 | 325910,1661 | 8 |
| 15 | п Володарский ул Товарищеская д.8 | 119,9 | 2 138 640,90 | 474 691,80 | 474 691,80 | 30.12.2016 | 3 088 024,50 | 783999,8102 | 1 971 740,43 | 332284,2595 | 7 |
| 16 | п Володарский ул Фрунзе д.2 | 329,7 | 5 880 816,56 | 1 305 303,47 | 1 305 303,47 | 30.12.2016 | 8 491 423,50 | 2155836,009 | 5 421 875,06 | 913712,4301 | 18 |
| 17 | п Володарский ул Фрунзе д.4 | 337,1 | 6 012 809,41 | 1 334 600,55 | 1 334 600,55 | 30.12.2016 | 8 682 010,50 | 2204222,986 | 5 543 567,13 | 934220,3827 | 24 |
| 18 | п Володарский ул Фрунзе д.6 | 328,1 | 5 852 277,56 | 1 298 968,97 | 1 298 968,97 | 30.12.2016 | 8 450 215,50 | 2145373,959 | 5 395 563,26 | 909278,2782 | 29 |
| 19 | п Володарский ул Фрунзе д.8 | 302,1 | 5 388 518,90 | 1 196 033,30 | 1 196 033,30 | 30.12.2016 | 7 780 585,50 | 1975365,66 | 4 967 996,53 | 837223,3095 | 27 |
| 20 | п Володарский ул Гагарина д.1 | 351,3 | 6 266 092,98 | 1 390 819,26 | 1 390 819,26 | 01.09.2017 | 9 047 731,50 | 2297073,672 | 5 777 084,35 | 973573,481 | 19 |
| 21 | п Володарский ул Центральная д.1 | 124 | 2 211 772,07 | 490 923,96 | 490 923,96 | 01.09.2017 | 3 193 620,00 | 810808,8112 | 2 039 164,41 | 343646,7738 | 5 |
| 22 | п Володарский ул Центральная д.10 | 126,8 | 2 261 715,32 | 502 009,34 | 502 009,34 | 01.09.2017 | 3 265 734,00 | 829117,3973 | 2 085 210,06 | 351406,5397 | 7 |
| 23 | п Володарский ул Центральная д.2 | 113,6 | 2 026 268,61 | 449 749,69 | 449 749,69 | 01.09.2017 | 2 925 768,00 | 742805,4916 | 1 868 137,72 | 314824,7863 | 6 |
| 24 | п Володарский ул Центральная д.3 | 123,2 | 2 197 502,58 | 487 756,71 | 487 756,71 | 01.09.2017 | 3 173 016,00 | 805577,7866 | 2 026 008,52 | 341429,6979 | 6 |
| 25 | п Володарский ул Центральная д.4 | 97,8 | 1 744 446,04 | 387 196,48 | 387 196,48 | 01.09.2017 | 2 518 839,00 | 639492,7559 | 1 608 308,71 | 271037,5361 | 4 |
| 26 | п Володарский ул Центральная д.5 | 107,5 | 1 917 463,69 | 425 599,40 | 425 599,40 | 01.09.2017 | 2 768 662,50 | 702918,9291 | 1 767 823,99 | 297919,5821 | 6 |
| 27 | п Володарский ул Центральная д.7 | 94,4 | 1 683 800,68 | 373 735,66 | 373 735,66 | 01.09.2017 | 2 431 272,00 | 617260,9014 | 1 552 396,14 | 261614,9633 | 5 |
| 28 | п Володарский ул Центральная д.8 | 95,4 | 1 701 637,55 | 377 694,73 | 377 694,73 | 01.09.2017 | 2 457 027,00 | 623799,6822 | 1 568 841,01 | 264386,3083 | 6 |
| 29 | п Володарский ул Центральная д.9 | 96,6 | 1 723 041,79 | 382 445,60 | 382 445,60 | 01.09.2017 | 2 487 933,00 | 631646,2191 | 1 588 574,86 | 267711,9222 | 5 |
| **Итого по Актюбинский сельсовет** | | **753,5** | **13 440 082,73** | **2 983 154,89** | **2 983 154,89** | **Х** | **19 406 392,40** | **4926971,25** | **12 391 212,72** | **2 088 208,43** | **72** |
| 1 | п Костюбе ул Набережная д.5 | 119 | 2 122 587,70 | 471 128,60 | 471 128,60 | 01.09.2017 | 3 064 844,90 | 778114,89 | 1 956 939,99 | 329 790,02 | 15 |
| 2 | п Костюбе ул Набережная д.6 | 180,6 | 3 221 339,00 | 715 007,00 | 715 007,00 | 01.09.2017 | 4 651 353,00 | 1180903,8 | 2 969 944,30 | 500 504,90 | 9 |
| 3 | п Трубный ул Комсомольская д.14 | 167,9 | 2 994 810,70 | 664 726,90 | 664 726,90 | 01.09.2017 | 4 324 264,50 | 1097861,28 | 2 761 094,39 | 465 308,83 | 11 |
| 4 | с Кзыл-Тан ул Гагарина д.1 | 143 | 2 550 672,60 | 566 146,20 | 566 146,20 | 01.09.2017 | 3 682 965,00 | 935045,64 | 2 351 617,02 | 396 302,34 | 26 |
| 5 | с Кзыл-Тан ул Гагарина д.4 | 143 | 2 550 672,60 | 566 146,20 | 566 146,20 | 01.09.2017 | 3 682 965,00 | 935045,64 | 2 351 617,02 | 396 302,34 | 11 |
| **Итого по Алтынжарский сельсовет** | | **511,8** | **9 128 910,87** | **2 026 249,07** | **2 026 249,07** | **Х** | **13 181 409,00** | **3346548,00** | **8 416 486,70** | **1 418 374,30** | **34** |
| 1 | п Камардан ул Гагарина д.16 | 218,4 | 3 895 572,80 | 864 659,60 | 864 659,60 | 01.09.2017 | 5 624 892,00 | 1428069,72 | 3 591 560,56 | 605 261,72 | 12 |
| 2 | п Камардан ул Гагарина д.17 | 82,8 | 1 476 893,00 | 327 810,50 | 327 810,50 | 01.09.2017 | 2 132 514,00 | 541411,05 | 1 361 635,60 | 229 467,35 | 12 |
| 3 | п Камардан ул Перевозная д.2 | 210,6 | 3 756 445,20 | 833 778,90 | 833 778,90 | 01.09.2017 | 5 424 003,00 | 1377067,23 | 3 463 290,54 | 583 645,23 | 10 |
| **Итого по Село Зеленга** | | **718,5** | **12 815 792,22** | **2 844 587,64** | **2 844 587,64** | **Х** | **18 504 967,50** | **4698113,94** | **11 815 642,14** | **1991211,32** | **49** |
| 1 | с Зеленга ул Новая д.81 | 94,2 | 1 680 233,30 | 372 943,80 | 372 943,80 | 01.09.2017 | 2 426 120,90 | 615953,13 | 1 549 107,11 | 261060,66 | 7 |
| 2 | с Зеленга ул Советская д.78 | 84 | 1 498 297,20 | 332 561,40 | 332 561,40 | 01.09.2017 | 2 163 420,00 | 549257,58 | 1 381 369,44 | 232792,98 | 3 |
| 3 | с Зеленга ул Советская д.91 | 164 | 2 925 246,90 | 649 286,50 | 649 286,50 | 01.09.2017 | 4 223 819,90 | 1072360,02 | 2 696 959,33 | 454500,55 | 6 |
| 4 | с Зеленга ул Советская д.93 | 99,7 | 1 778 336,10 | 394 718,70 | 394 718,70 | 01.09.2017 | 2 567 773,50 | 651916,44 | 1 639 553,97 | 276303,09 | 10 |
| 5 | с Зеленга ул Школьная д.14 | 276,6 | 4 933 678,70 | 1 095 077,20 | 1 095 077,20 | 01.09.2017 | 7 123 833,10 | 1808626,77 | 4 548 652,29 | 766554,04 | 23 |
| **Итого по Козловский сельсовет** | | **625** | **11 148 044,73** | **2 474 415,13** | **2 474 415,13** | **Х** | **16 096 874,90** | **4086737,94** | **10 278 046,39** | **1732090,57** | **40** |
| 1 | с Козлово ул 30 лет Победы д.44 | 514 | 9 168 152,00 | 2 034 959,00 | 2 034 959,00 | 01.09.2017 | 13 238 070,00 | 3360933,3 | 8 452 665,40 | 1424471,3 | 32 |
| 2 | с Козлово ул Октябрьская д.50 | 111 | 1 979 892,70 | 439 456,10 | 439 456,10 | 01.09.2017 | 2 858 804,90 | 725804,64 | 1 825 380,99 | 307619,27 | 8 |
| **Итого:** | | **7281,7** | **129 882 747,72** | **28 828 717,89** | **28 828 717,89** | **Х** | **187 540 183,50** | **47613439,63** | **119 746 641,13** | **20 180 102,44** |  |

Верно: