ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации МО "Володарский район"

Астраханской области

от 16.12.2011г. № 2904

п. Володарский

Об утверждении «Плана мероприятий

по переходу на межведомственное

и межуровневое взаимодействие  при

предоставлении муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «План мероприятий по переходу на  межведомственное и межуровневое  взаимодействие  при предоставлении муниципальных услуг»

администрации МО «Володарский район».

2. Сектору информационно-коммуникационных технологий организационного отдела администрации муниципального образования «Володарский район» (Избасов) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Володарский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине Бояркину О.В.

Глава администрации

МО «Володарский район»                                                                	Б.Г.Миндиев

Приложение

к постановлению администрации

МО «Володарский район»

№ 2904 от 16.12.2011г.

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении  муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
| 1. | Определение должностного лица муниципального образования ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 15.06.2011 | Постановление администрации МО «Володарский район» от 07.12.2011г.№ 2711 | Администрация МО «Володарский район» |
| 2. | Определение структурного подразделения органа местного самоуправления ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210 | 01.02.2011 | Постановление администрации МО «Володарский район» от 07.12.2011г.№ 2710 | Администрация МО «Володарский район» |
| 3. | Формирование рабочей группы на муниципальном уровне по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных и государственных услуг | 12.02.2011 | Правовой акт органа местного самоуправления | Администрация МО «Володарский район» |
| 4. | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) | 20.09.2011 | Постановление администрации МО «Володарский район» от 22.11.2011г. №2530 | Администрация МО «Володарский район» |
| 5. | Формирование типового плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | 29.07.2011 | Типовой план мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Администрация МО «Володарский район» |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 6. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): | 16.12.2011 |  | Администрация МО «Володарский район» |
| 6.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2012 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Администрация МО «Володарский район» |
| 6.2. | Определение способа межведомственного и межуровневого взаимодействия | 01.01.2012 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Администрация МО «Володарский район» |
| 7. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | 01.01.2012 2011 | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Администрация МО «Володарский район» |
| 3. Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в целях реализации проекта по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 8. | Утверждение перечня необходимых и обязательных услуг | 15.10. 2011 | Правовой акт органа местного самоуправления | Администрация МО «Володарский район» |
| 9. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов органов местного самоуправления с целью выявления ограничений для предоставления государственных (муниципальных) услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления | 01.01. 2012 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) | Администрация МО «Володарский район» |
| 10. | Внесение изменений в нормативный правовой акт органа местного самоуправления, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | 27.06.2011 | Нормативный правовой акт | Структурные подразделения администрации МО «Володарский район» |
| 11. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | 01.02. 2011 | Нормативные правовые акты | Структурные подразделения администрации МО «Володарский район» |
| 11.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | 01.02. 2011 | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления (административные регламенты) | Структурные подразделения администрации МО «Володарский район» |
| 11.2. | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты направленные на снятие ограничений по предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 01.02.2012 | Муниципальные нормативные правовые акты | Структурные подразделения администрации МО «Володарский район» |
| 11.3. | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия (регулирует, в том числе вопросы формирования и направления органами местного самоуправления, предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | 01.02.2012 | Нормативный правовой акт (Порядок межведомственного взаимодействия) | Администрации МО «Володарский район» |

Верно:

# Footnotes

Далее – Закон № 210