**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 08.10.2014 г. | N 1849 |

О внесении изменений в постановление

администрации МО "Володарский район"

от 18.11.2013 г. № 2017 «О муниципальной целевой

программе «Развитие дорожного хозяйства

Володарского района Астраханской области

на 2014 - 2016 гг. и перспективу до 2020 г.»

В связи с изменениями в ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2014 - 2016 гг. и перспективу до 2020 г.», администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в паспорт муниципальной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2014 - 2016 гг. и перспективу до 2020 г.» (далее – Программа) (Приложение 1).

2.П. 3.1. Раздела III Программы опубликовать в новой редакции (Приложение 2).

3. Внести изменения в приложение № 2 к Программе (Приложение 3).

4. Отделу экономического развития и муниципального заказа финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район» внести в реестр муниципальных программ программу «Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2014 - 2016 гг. и перспективу до 2020 г.» с учетом изменений.

5.Сектору информационных организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Шналиев) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

6. Главному редактору МАУ «Редакция газеты "Заря Каспия" Шаровой Е.А. опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Каспия».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по обеспечению жизнедеятельности Рамазанову Р.З.

Глава администрации Б.Г. Миндиев

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО "Володарский район"

от 08.10.2014 г. № 1849

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН»**

«Развитие дорожного хозяйства

Володарского района Астраханской области

на 2014 - 2016 гг. и перспективу до 2020 г.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2014 - 2016 гг. и перспективу до 2020 г. | | | | | | | |
| Цель муниципальной  программы | Формирование единого транспортного пространства Володарского района Астраханской области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах | | | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | Основными задачами муниципальной программы являются:   * содействие экономическому и социальному развитию Володарского района, интенсификации промышленного и сельского производства, решению социальных проблем населения; * соблюдение интересов пользователей автомобильных дорог, сокращение времени доставки грузов и пассажиров; * обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах; * приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния; * совершенствование и развитие сети автодорог для связи населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования; * решение социальных проблем сельского населения, повышение ответственности органов местного самоуправления за решение задач по развитию автодорожной сети муниципальных образований. | | | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация МО «Володарский район» | | | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | * I- этап 2014-2016 гг. * II- этап 2017-2020гг. | | | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Общий объем финансирования | **177269,97791** | **29805,924** | **51407,833** | **15531,86109** | **26407,16162** | **19877,056** | **16875,7332** | **17364,409** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет Астраханской области | **113938,7504** | **13468,863** | **14019,433** | **13978,675** | **23766,641** | **17889,3104** | **15188,1599** | **15627,6681** |
| Бюджет МО «Володарский район» | **63154,99642** | **16160,82991** | **37388,4** | **1553,186089** | **2640,52062** | **1987,7456** | **1687,5733** | **1736,7409** |
| Бюджет поселения | **176,23109** | **176,23109** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Верно:

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО "Володарский район"

от 08.10.2014 г. № 1849

**3.1. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту муниципальных автодорог производится за счет средств бюджета Астраханской области, бюджета МО «Володарский район», бюджетов муниципальных образований Володарского района и внебюджетных источников.

Финансирование программных мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и нормативному содержанию дорог и сооружений на них осуществляется на конкурсной основе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета Астраханской области исходя из его возможностей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Общий объем финансирования | **177269,97791** | **29805,924** | **51407,833** | **15531,86109** | **26407,16162** | **19877,056** | **16875,7332** | **17364,409** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет Астраханской области** | **113938,7504** | **13468,863** | **14019,433** | **13978,675** | **23766,641** | **17889,3104** | **15188,1599** | **15627,6681** |
| Бюджет МО «Володарский район» | **63154,99642** | **16160,82991** | **37388,4** | **1553,186089** | **2640,52062** | **1987,7456** | **1687,5733** | **1736,7409** |
| **Бюджет поселения** | **176,23109** | **176,23109** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Верно:

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО "Володарский район"

от 08.10.2014 г. № 1849

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программные мероприятия** | **Информация о финансировании по источникам** | | | | | | | | | Ответственный исполнитель мероприятия | Мощность, км | Результаты выполнения мероприятия |
| **Всего** | | **в том числе по годам:** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочая с. Тумак | Бюджет Астраханской области | 5310 |  |  |  |  | 5310 |  |  | администрация МО «Тумакский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 590 |  |  |  |  | 590 |  |  | 2,5 |  |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Камардан | Бюджет района | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  | администрация МО «Алтынжарский сельсовет» |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Алтынжар | Бюджет района | 409,8 |  | 409,8 |  |  |  |  |  | администрация МО «Алтынжарский сельсовет» |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Козлово | Бюджет района | 4459,3 |  | 4459,3 |  |  |  |  |  | администрация МО «Козловский сельсовет» |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Лебяжье | Бюджет района | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  | администрация МО «Калининский сельсовет» |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Калинино | Бюджет района | 3917,3 |  | 4010,9 |  |  |  |  |  | администрация МО «Калининский сельсовет» |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Марфино | Бюджет района | 6125,3 |  | 6125,3 |  |  |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Тишково | Бюджет района | 4468 |  | 4468 |  |  |  |  |  | администрация МО «Тишковский сельсовет» |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Тулугановка | Бюджет района | 1419,3 |  | 1419,3 |  |  |  |  |  | администрация МО «Тулугановский сельсовет» |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с. Нариманово от а/д "Марфино - Калинино" Володарского района Астраханской области | Бюджет района | 1200,533 | 1200,533 |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Калининский сельсовет» |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная в с. Калинино | Бюджет района | 3147,087 | 3147,087 |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Калининский сельсовет» |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в п. Камардан | Бюджет района | 3300 | 3300 |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Алтынжарский сельсовет» |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети в с. Тумак | Бюджет района | 2058,8 |  | 2058,8 |  |  |  |  |  | администрация МО «Тумакский сельсовет» |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги Зеленга-Маково | Бюджет Астраханской области | 1147,8 |  |  |  | 1147,8 |  |  |  | администрация МО «Маковский сельсовет» | 0,3 |  |
| Бюджет района | 127,533 |  |  |  | 127,533 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Курмангазы в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 1584 |  |  | 858,95 |  |  |  |  | администрация МО «Поселок Володарский» |  |  |
| Бюджет района | 176 |  |  | 95,43888889 |  |  |  |  | 0,6 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 1420,00000 |  |  |  | 1420,00000 |  |  |  | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,5 |  |
| Бюджет района | 157,72029 |  |  |  | 157,72029 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мостовая в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 1650,11 |  |  |  |  | 1650,1104 |  |  | администрация МО «Поселок Володарский» |  |  |
| Бюджет района | 183,3456 |  |  |  |  | 183,3456 |  |  | 0,3 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дзержинского в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 2 807,60 |  |  |  | 2 807,60 |  |  |  | администрация МО «Поселок Володарский» |  |  |
| Бюджет района | 312 |  |  |  | 312 |  |  |  | 0,7 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Жансултанова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 2589,36 |  |  |  |  | 111,2 | 2478,1599 |  | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,6 |  |
| Бюджет района | 287,7511 |  |  |  |  | 12,4 | 275,3511 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Коминтерна в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 4092 |  |  |  |  |  |  | 4092 | администрация МО «Поселок Володарский» | 1,5 |  |
| Бюджет района | 455 |  |  |  |  |  |  | 455 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Совхозная в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 1185,668 |  |  |  |  |  |  | 1185,6681 | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,5 |  |
| Бюджет района | 131,7409 |  |  |  |  |  |  | 131,7409 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Володарского в п. Володарский | Бюджет Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 237,99985 | 237,99985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ирмуратова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 199,70376 | 199,70376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 2719,30000 |  | 2719,30000 |  |  |  |  |  | администрация МО «Поселок Володарский» |  |  |
| Бюджет района | 302,13165 |  | 302,13165 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пл. Октябрьская в п. Володарский | Бюджет Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 138,28130 | 138,28130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным жилым домам в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 6 355,97 | 1796,375 | 2157,917 | 2181,557 |  |  |  |  | администрация МО «Поселок Володарский», администрация МО «Володарский район» | 2014г – 3000 м2, 2015г. – 1500 м2, 2016г. – 1500 м2 |  |
| Бюджет района | 1233,68195 | 751,5182 | 239,76855 | 242,3952 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 3002,307 | 3002,307 | 2415,123 |  |  |  |  |  | администрация МО «Володарский район» | 1,07 |  |
| Бюджет района | 333,58974 | 333,58974 | 1239,10506 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 3183,392 | 3183,392 | 2230,669 |  |  |  |  |  | администрация МО «Володарский район» | 1,2 |  |
| Бюджет района | 353,71048 | 353,71048 | 1767,0606 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Кутузова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 2238,037 | 2238,037 | 1940,874 |  |  |  |  |  | администрация МО «Володарский район» |  |  |
| Бюджет района | 248,67065 | 248,67065 | 1080,99291 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кольцевая в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 724,467 | 724,467 |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Володарский район» |  |  |
| Бюджет района | 80,49699 | 80,49699 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шолохова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 2452,715 | 1413,215 |  |  | 1039,5 |  |  |  | администрация МО «Володарский район» |  |  |
| Бюджет района | 272,524 | 157,024 |  |  | 115,5 |  |  |  | 0,5 |  |
| Разработка дислокации дорожных знаков и разметки на территории МО «Поселок Володарский» | Бюджет района | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" |  |  |
| Разработка схемы организации дорожного движения на территории МО «Поселок Володарский» | Бюджет района | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" |  |  |
| Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси по ул. Кольцевая в п. Володарский | Бюджет района | 1134,38840 | 1134,38840 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" | 0,5 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы в п. Володарский | Бюджет района | 1430,10467 | 1430,10467 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" | 0,6 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Курченко в п. Володарский | Бюджет района | 1258,13113 | 1258,13113 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" | 0,5 |  |
| Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чайковского в п. Володарский | Бюджет района | 252,34923 | 252,34923 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" | 0,3 |  |
| Строительный контроль за выполнением работ по объектам:  1. «Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси по ул. Кольцевая в п. Володарский»; 2. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы в п. Володарский»; 3. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Курченко в п. Володарский»; 4. «Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чайковского в п. Володарский» | Бюджет района | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" |  |  |
| Строительный контроль за выполнением работ по объектам:  1. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в п. Володарский»; 2. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова в п. Володарский»; 3. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Кутузова в п. Володарский»; 4. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кольцевая в п. Володарский»; 5. «Ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным жилым домам по пер. Спортивный в п. Володарский» | Бюджет района | 93 | 93 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" |  |  |
| Ремонт тротуара по пл. Октябрьская, ул. Володарскогов п. Володарский | Бюджет района | 3313,71527 |  | 3313,71527 |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" |  |  |
| Приобретение строительных материалов для ремонта направляющего барьерного ограждения по пл. Октябрьская, ул. Володарскогов п. Володарский | Бюджет района | 499 | 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по ремонту направляющего барьерного ограждения по пл. Октябрьская, ул. Володарскогов п. Володарский | Бюджет района | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" |  |  |
| Мероприятия по доведению автомобильных дорог в пос. Володарский до нормативного состояния | Бюджет района | 326,99231 | 326,99231 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" |  |  |
| Технический надзор за выполнением работ: "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Володарского пос. Володарский" | Бюджет района | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" |  |  |
| Технический надзор за выполнением работ: "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского пос. Володарский" | Бюджет района | 54 | 54 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" |  |  |
| Технический надзор за выполнением работ: "Ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам по ул. Фрунзе 20; 24; 26, ул. Свердлова 33; 25; 37; 39 пос. Володарский Володарского района Астраханской области" | Бюджет района | 21 | 21 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" |  |  |
| Изготовление и монтаж информационной стелы с надписью "Володарский район" на 43 км +800 м автомобильной дороги Астрахань-Марфино | Бюджет района | 210,31 |  | 210,31 |  |  |  |  |  | Администрация МО "Володарский район" |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чехова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 28,08 |  |  |  | 28,08 |  |  |  | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,5 |  |
| Бюджет района | 3,12 |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к ветеринарной станции от а/д Астрахань-Цветное в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 245,7 |  |  |  | 245,7 |  |  |  | администрация МО «Поселок Володарский» |  |  |
| Бюджет района | 27,3 |  |  |  | 27,3 |  |  |  | 0,2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочая в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 488,25 |  |  |  | 488,25 |  |  |  | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,5 |  |
| Бюджет района | 54,25 |  |  |  | 54,25 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к ООО "Дельта+"от а/д Астрахань-Марфино в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 321,2 |  |  |  | 321,2 |  |  |  | администрация МО «Поселок Володарский» |  |  |
| Бюджет района | 35,69 |  |  |  | 35,69 |  |  |  | 1 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд от пер. Кутузова до ул. Пирогова ул. в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 4950 |  |  |  |  |  |  | 4950 | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,2 |  |
| Бюджет района | 550 |  |  |  |  |  |  | 550 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд от ул. Маяковского до ул. Ленина ул. в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 1910 |  |  |  |  |  | 1910 |  | администрация МО «Поселок Володарский» |  |  |
| Бюджет района | 212,2222 |  |  |  |  |  | 212,2222 |  | 0,3 |  |
| Благоустройство улично-дорожной сети с. Костюба, п. Трубный | Бюджет Астраханской области | 1530 |  |  |  |  | 1530 |  |  | администрация МО «Актюбинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 170 |  |  |  |  | 170 |  |  | 1,5 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Суворова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 3 197 |  |  |  | 3 197 |  |  |  | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,9 |  |
| Бюджет района | 355 |  |  |  | 355 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мичурина в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 210,6508 |  | 747,9 |  |  |  |  |  | администрация МО «Поселок Володарский» | 0,7 |  |
| Бюджет района | 620,31516 | 537,2492 | 83,06596 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Большой Могой - п. Чуркин | Бюджет Астраханской области | 1332,213 |  |  |  | 1332,213 |  |  |  | администрация МО «Большемогойский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 148,0237 |  |  |  | 148,02368 |  |  |  | 6 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд от ул. Мира до школы в с. Цветное | Бюджет Астраханской области | 926,8 |  |  |  | 926,8 |  |  |  | администрация МО «Цветновский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 102,9778 |  |  |  | 102,97777 |  |  |  | 0,5 |  |
| Благоустройство улично-дорожной сети с. Цветное, с. Сорочье | Бюджет Астраханской области | 2934,958 |  |  |  | 2934,958 |  |  |  | администрация МО «Цветновский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 326,1059 |  |  |  | 326,10588 |  |  |  | 3 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с. Конный Могой | Бюджет Астраханской области | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  |  | администрация МО «Новокрасинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 444,4444 |  |  | 444,4444 |  |  |  |  | 6,7 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с. Новомаячное | Бюджет Астраханской области | 3788,168 |  |  | 3788,168 |  |  |  |  | администрация МО «Новокрасинский сельсовет» | 1 |  |
| Бюджет района | 420,9076 |  |  | 420,9076 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 31,5 |  |  |  | 31,5 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 0,1 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. З.Космодемьянской с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |  |  |  | 78,75 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |  |
| Бюджет района | 8,75 |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Нахимова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 94,5 |  |  |  | 94,5 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |  |
| Бюджет района | 10,5 |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крупской с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 47,25 |  |  |  | 47,25 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 5,25 |  |  |  | 5,25 |  |  |  | 0,1 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 135 |  |  |  | 135 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 0,3 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Свердлова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 31,5 |  |  |  | 31,5 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |  |
| Бюджет района | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Паромная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 31,5 |  |  |  | 31,5 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 0,1 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чкалова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 31,5 |  |  |  | 31,5 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |  |
| Бюджет района | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Суворова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 15,75 |  |  |  | 15,75 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |  |
| Бюджет района | 1,75 |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 94,1 |  |  |  | 94,1 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |  |
| Бюджет района | 10,46 |  |  |  | 10,46 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 506,25 |  |  |  | 506,25 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,5 |  |
| Бюджет района | 56,25 |  |  |  | 56,25 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Звездная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 270 |  |  |  | 270 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |  |
| Бюджет района | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Восточная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |  |  |  | 78,75 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 8,75 |  |  |  | 8,75 |  |  |  | 0,2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |  |  |  | 78,75 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |  |
| Бюджет района | 8,75 |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Абая с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |  |  |  | 78,75 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 8,75 |  |  |  | 8,75 |  |  |  | 0,2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Джамбула с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |  |  |  | 78,75 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 8,75 |  |  |  | 8,75 |  |  |  | 0,2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |  |  |  | 78,75 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 8,75 |  |  |  | 8,75 |  |  |  | 0,2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 15,3 |  |  |  | 15,3 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |  |
| Бюджет района | 1,7 |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Тургенева с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |  |  |  | 78,75 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |  |
| Бюджет района | 8,75 |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0,1 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |  |  |  | 78,75 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 8,75 |  |  |  | 8,75 |  |  |  | 0,2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Куйбышева с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 15,98 |  |  |  | 15,98 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |  |
| Бюджет района | 1,78 |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Садовый с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |  |  |  | 78,75 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |  |
| Бюджет района | 8,75 |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Солнечный с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |  |  |  | 78,75 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |  |
| Бюджет района | 8,75 |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Молодежный с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 15,75 |  |  |  | 15,75 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |  |
| Бюджет района | 1,75 |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Малый с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 15,75 |  |  |  | 15,75 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,1 |  |
| Бюджет района | 1,75 |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Строительный с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 78,75 |  |  |  | 78,75 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |  |
| Бюджет района | 8,75 |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Мира с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 56,25 |  |  |  | 56,25 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,3 |  |
| Бюджет района | 6,25 |  |  |  | 6,25 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Проходная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 135 |  |  |  | 135 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 0,8 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Проходной с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 16,88 |  |  |  | 16,88 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 1,88 |  |  |  | 1,88 |  |  |  | 0,1 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Речная с. Кудрино | Бюджет Астраханской области | 147,38 |  |  |  | 147,38 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 16,38 |  |  |  | 16,38 |  |  |  | 0,2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная с. Кудрино | Бюджет Астраханской области | 146,25 |  |  |  | 146,25 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 16,25 |  |  |  | 16,25 |  |  |  | 0,2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Театральная с. Ватажка | Бюджет Астраханской области | 135 |  |  |  | 135 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 0,2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная с. Ватажка | Бюджет Астраханской области | 112,5 |  |  |  | 112,5 |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,2 |  |
| Бюджет района | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заречная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 540 |  |  |  |  | 540 |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» | 0,5 |  |
| Бюджет района | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дорожная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 540 |  |  |  |  | 540 |  |  | администрация МО «Сизобугорский сельсовет» | 0,5 |  |
| Бюджет района | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Береговая с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  | администрация МО «Сизобугорский сельсовет» | 0,3 |  |
| Бюджет района | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 648 |  |  |  |  | 648 |  |  | администрация МО «Сизобугорский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  | 0,5 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 540 |  |  |  |  | 540 |  |  | администрация МО «Сизобугорский сельсовет» | 0,5 |  |
| Бюджет района | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 1350 |  |  |  |  | 1350 |  |  | администрация МО «Сизобугорский сельсовет» | 0,8 |  |
| Бюджет района | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская в с. Маково | Бюджет Астраханской области | 31,59 |  | 31,59 |  |  |  |  |  | администрация МО «Маковский сельсовет» | 0,6 |  |
| Бюджет района | 3,51 |  | 3,51 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кольцевая в с. Маково | Бюджет Астраханской области | 31,59 |  | 31,59 |  |  |  |  |  | администрация МО «Маковский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 3,51 |  | 3,51 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мыльникова в с. Маково | Бюджет Астраханской области | 28,08 |  | 28,08 |  |  |  |  |  | администрация МО «Маковский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 3,12 |  | 3,12 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Подгорная в с. Маково | Бюджет Астраханской области | 31,59 |  | 31,59 |  |  |  |  |  | администрация МО «Маковский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 3,51 |  | 3,51 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная, с. Калинино | Бюджет Астраханской области | 842,4 |  | 842,4 |  |  |  |  |  | администрация МО «Калининский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 93,6 |  | 93,6 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Абая с. Калинино | Бюджет Астраханской области | 842,4 |  |  |  | 842,4 |  |  |  | администрация МО «Калининский сельсовет» |  |  |
| Бюджет района | 93,6 |  |  |  | 93,6 |  |  |  | 3 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина с. Калинино | Бюджет Астраханской области | 842,4 |  | 842,4 |  |  |  |  |  | администрация МО «Калининский сельсовет» | 1,9 |  |
| Бюджет района | 93,6 |  | 93,6 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по внутрисельским улицам с. Козлово | Бюджет Астраханской области | 891 |  |  |  | 891 |  |  |  | администрация МО «Козловский сельсовет» | 2 |  |
| Бюджет района | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с Лебяжье от автомобильной дороги Марфино-Калинино | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Калининский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 8100 |  |  | 3150 |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Бюджет района | 900 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с Барановка от автомобильной дороги Марфино-Калинино | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Калининский сельсовет» | 1 |  |
| Бюджет Астраханской области | 8100 |  |  |  | 3150 |  |  |  |  |
| Бюджет района | 900 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Болдырево от автомобильной дороги Володарский-Цветное | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Большемогойский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 5400 |  |  |  |  | 5400 |  |  | 0,6 |  |
| Бюджет района | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации: Строительство подъезда к с Сорочье от автомобильной дороги Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской области | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Цветновский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 531,055 | 531,055 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| Бюджет поселения | 84,22872 | 84,22872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации: Строительство подъезда к с Алексеевка от автомобильной дороги Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской области | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Цветновский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 580,015 | 580,015 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| Бюджет поселения | 92,00237 | 92,00237 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Кызыл-Тан от автомобильной дороги Володарский-Кошеванка | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Актюбинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 5400 |  |  |  |  |  | 5400 |  | 0,6 |  |
| Бюджет района | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Кошеванка от автомобильной дороги Володарский-Кошеванка | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  | 5400 |  | администрация МО «Алтынжарский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 0 |  |  |  |  |  | 600 |  | 0,2 |  |
| Бюджет района | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Ямное от автомобильной дороги Козлово-Мултаново | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Козловский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| Бюджет района | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Нововасильево от автомобильной дороги Козлово-Мултаново | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Мултановский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Строительство подъезда к с Новомаячное от автомобильной дороги Марфино-Новокрасное | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Новокрасинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 5400 |  |  |  |  |  |  | 5400 | 3 |  |
| Бюджет района | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
| Строительство подъезда к с Ватажка от автомобильной дороги Марфино-Новокрасное | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Марфинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| Бюджет района | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги от с. Козлово до с. Шагано-Кондаковка | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Козловский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Бюджет района | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Нижняя Султановка от автомобильной дороги Астрахань-Зеленга | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Султановский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Бюджет района | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Казенный Бугор | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Алтынжарский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Бюджет района | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Форпост-Староватаженский | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Тишковский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| Бюджет района | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к п. Береговой | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Султановский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
| Бюджет района | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги от с.Новинка до с. Коровье | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Новинский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Строительство подъезда к с. Тюрино от автомобильной дороги Марфино-Самойлово | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Козловский сельсовет» |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| Бюджет района | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 177269,97791 | 29805,92400 | 51407,83300 | 15531,86109 | 26407,16162 | 19877,05600 | 16875,73320 | 17364,40900 |  | 96,77 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 113938,7504 | 13468,863 | 14019,43300 | 13978,675 | 23766,641 | 17889,3104 | 15188,1599 | 15627,6681 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 63154,99642 | 16160,82991 | 37388,40000 | 1553,186089 | 2640,52062 | 1987,7456 | 1687,5733 | 1736,7409 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 176,23109 | 176,23109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Верно: