**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 06.03.2014 г. | N 392 |

 О мероприятиях по обеспечению работ,

связанных с безаварийным пропуском

весеннего половодья 2014 года

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья для руководства и контроля за работами, связанными с пропуском паводка 2014 года, предотвращения возможных негативных последствий от паводковых вод, администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать чрезвычайную противопаводковую комиссию (ЧПК) администрации МО «Володарский район» в следующем составе:

-Магзанов С.И. - заместитель главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе, председатель комиссии;

-Холина Н.В. - заместитель главы администрации МО «Володарский район» по социальной политике, заместитель председателя комиссии;

-Нагметов Е.К. - начальник отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Володарский район», заместитель председателя комиссии;

-Рамазанова Р.З. – заместитель главы администрации МО «Володарский район» по обеспечению жизнедеятельности, председатель комитета земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район», заместитель председателя комиссии;

-Бегежанова - инспектор отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Володарский район», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

-Дюсембаева А.К. - начальник финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район»;

-Латунов О.М. - начальник ОМВД РФ по Володарскому району (по согласованию);

-Кузнецов С.Л. - начальник ФГКУ «3-отряд ФПС по Астраханской области» (по согласованию);

-Ливинсон И.А. - главный врач ГБУЗ АО "Володарская РБ" (по согласованию);

-Беккулова A.M. - начальник Володарского РУС ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

-Денисенко Ю.И. - начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Астраханской области в Володарском и Красноярском районе (по согласованию);

-Семенихин М.Ю. - начальник Володарских электрических сетей (по согласованию);

-Бузычкин И.С. - директор ГП АО «Володарское» (по согласованию);

-Умбетов М.А. - заведующий сектором по обеспечению деятельности администрации МО «Володарский район»;

-Афанасьев Н.В.- начальник Володарского отдела ФГБУ «Севкаспрыбвод» (по согласованию);

-Бисембаев Б.Т. - начальник аварийно - восстановительной службы Володарского группового водопровода ГП АО «Астраханские водопроводы» (по согласованию);

-Карабасов А.Ж. - глава администрации МО «Поселок Володарский»

-Шалекешов Х.З. - председатель совета Володарского райрыбпо (по согласованию);

-Чурзин Б.Ф. - госинспектор службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области (по согласованию).

Все указания ЧПК являются обязательными для исполнения.

2.Утвердить мероприятия по обеспечению работ, связанных с пропуском весеннего половодья 2014 года (Приложение № 1).

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности выполнять необходимые мероприятия по обеспечению нормальной жизнедеятельности вверенных коллективов, техники, территории.

4.Рекомендовать главам муниципальных образований района:

4.1.Создать чрезвычайные противопаводковые комиссии (ЧПК) муниципального образования.

4.2.На основе районных мероприятий разработать и осуществить необходимые противопаводковые мероприятия по каждому населенному пункту, проводить их как за счет собственных средств и материалов пользователей (владельцев), так и за счет других источников финансирования.

4.3.Взять под особый контроль режим эксплуатации паромных переправ,

газонефтепродуктов, очистных и водозаборных сооружений, насосных станций.

Принять необходимые меры по выявлению нарушений и их устранению.

4.4.Провести инвентаризацию водооградительных валов и дамб обвалования, закрепить их за организациями, хозяйствами, возложив на них

ответственность за техническое состояние и сохранность.

4.5.Активизировать работу по приему бесхозных гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципальных образований района и имеющих хозяйственное значение, на баланс органов местного самоуправления.

4.6.3арезервировать грунтовые карьеры для проведения противопаводковых мероприятий.

4.7.Создать на местах мобильные отряды из числа нештатных аварийно-спасательных формирований для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

4.8.Совместно с руководителями предприятий, организаций и хозяйств независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности создать на местах необходимый резерв строительных материалов, топлива, инвентаря для проведения берегоукрепительных, инженерно-технических мероприятий.

4.9.Представлять в отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Володарский район» в оперативном порядке необходимую информацию от организаций независимо от ведомственной принадлежности и координировать их действия при проведении противопаводковых мероприятий.

5.Районной чрезвычайной противопаводковой комиссии (ЧПК) (Магзанов) обеспечить своевременную организацию и выполнение мероприятий по защите населенных пунктов и объектов экономики от затопления и подтопления в период пропуска весеннего половодья и оперативное решение вопросов, возникающих при чрезвычайных ситуациях.

6.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» Шаровой Е.А. опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Каспия».

7.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить настоящее постановление на сайте администрации МО «Володарский район».

8.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район по оперативной

работе Магзанова С.И.

Глава администрации Б.Г. Миндиев

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Володарский район»

от 06.03.2014 г. № 392

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению работ, связанных с пропуском весеннего половодья 2014 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ревизия водооградительных валов и определение объемов земляных работ по досыпке и восстановлению их водооградительной способности (по паводкоуязвимым местам населенных пунктов района) | 11.03.-14.03.2014 | Главы муниципальных образований, районная ЧПК, комитет земельных отношений, архитектуры и обеспеченияжизнедеятельности района, руководители организаций |
| 2. | Ревизия и подготовка карьеров для проведения земляных берегоукрепительных работ | 14.03.2014 | Главы муниципальных образований, совместно с районной ЧПК |
| 3. | Переучет технически исправной инженерной техники для проведения берегоукрепительных работ. Определение подрядчиков и заключение договоров на земляные берегоукрепительные работы | 18.03.2014 | Главы муниципальных образований района, ЧПК района, комитет земельных отношений, архитектуры и обеспеченияжизнедеятельности района, инспекция Ростехнадзора |
| 4. | Инвентаризация плавсредств, которые могут быть задействованы для доставки техники к месту проведения берегоукрепительных работ и к эвакуации населения из зон возможного затопления и защиты от волнобоя | 14.03.2014 | Главы муниципальных образований района |
| 5. | Определение перечня наиболее паводковоуязвимых объектов для проведения первоочередных противопаводковых мероприятий | 11.03.2014 | Главы муниципальных образований района |
| 6. | Разработать мероприятия и провести необходимые работы по защите материальных ценностей, зданий, сооружений, скота, кормов, удобрений, ядохимикатов от возможного затопления и подтопления | 25.03.2014 | Главы муниципальных образований района, руководители предприятий и хозяйств |
| 7. | Организовать и обеспечить нормальную работу медучреждений по обслуживанию населения в зоне воздействия весеннего половодья и обеспечение готовности медицинских учреждений к приему пострадавших из зон возможного затопления | 21.04. 2014 | ГБУЗ АО «РБ» |
| 8. | Обеспечение правопорядка в период возникновения ЧС, оказание необходимой помощи всем организациям, учреждениям, предприятиям и населению в случае возникновения стихийного бедствия во время весеннего половодья. Охрана водооградительных валов от несанкционированных разрушений и возможных проявлений терроризма | в предпаводковый и паводковый периоды | ОМВД России по Володарскому району |
| 9. | Обеспечение устойчивой телефонной связи ЧПК с муниципальными образованиями и населенными пунктами района, предоставление внеочередных телефонных переговоров по паролю "Бедствие". | 01.04-25.06.2014 | Володарский РУС ОАО «Ростелеком» |
| 10. | Обеспечить своевременный завоз необходимого количества горюче­смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и пр. | 17.03.2014 | Главы муниципальных образований района, руководителиздравоохранения, торговли, предприятий и хозяйств |
| 11. | Разработать комплекс мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и устойчивого снабжения населения и объектов экономики водой хозяйственно-питьевого назначения | 15.04.2014 | Володарский групповой водопровод ГП АО "Астраханские водопроводы, главы муниципальных образований, руководители предприятий и организаций |
| 12. | Проведение инженерных берегоукрепительных работ по наиболее паводкоуязвимым местам | 17.03- 15.04.2014 | Главы муниципальных образований района, комитет по земельным отношениям , архитектуре и обеспечении жизнедеятельности района |
| 13. | Обеспечить бесперебойную работу паромных переправ | в период половодья | ГП АО «Володарское», главы муниципальных образований |
| 14. | Обеспечить санитарно-эпидемиологический и экологический контроль на территории района в период прохождения весеннего половодья | в период половодья | ТО ТУ «Роспотребнадзор», служба природопользования и охраны окружающей среды, |
| 15. | Проведение организационной и разъяснительной работы среди населения о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья | в предпаводковый период | Главы муниципальных образований района |
| 16. | Определение перечня первоочередныхмероприятий по расчистке и дноуглублению водотоков | в предпаводковыйпериод | Главы муниципальныхобразований района |
| 17. | Разработка и утверждение планов мероприятий по защите населения и территорий муниципальных образований района от чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем | 21.03.2014 | Главы муниципальных образований района |
| 18. | Развертывание и организация работы дополнительных гидропостов в наиболее паводкоуязвимых населенных пунктах | по решению ЧПК при администрации МО "Володарский район" | Главы муниципальных образований района |
| 19. | Создание мобильных групп для ликвидации прорыва берегоукрепительных валов | по решению ЧПК при администрации МО "Володарский район" | Главы муниципальных образований района |
| 20. | Подготовка пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из затопляемых мест, развертывание и организация их работы при осложнении паводковой обстановки | на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарнойбезопасности (далее КЧС и ПБ) при администрации МО "Володарский район" | Главы муниципальных образований района |
| 21. | Подготовка и представление в ЧПК при правительстве Астраханской области отчетных материалов по целевому использованию финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на проведение противопаводковых мероприятий | в тридцатидневный срок после поступления финансовых средств на счет для использования по назначению | Главы муниципальных образований района |
| 22. | Своевременное оповещение и информирование населения и руководителей объектов экономики через средства массовой о складывающейся водохозяйственной обстановке и результатах противопаводковых мероприятий | постоянно | Главы муниципальных образований района |
| 23. | Уточнить план эвакуации из зон возможного затопления и жизнеобеспечения эваконаселения | 15.04. 2014 | Главы муниципальных образований района, районная эвакокомиссия |
| 24. | Обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил судовождения наводотоках района в период весеннего половодья, к лицам, допустившим нарушение установленного режима, принимать административное меры | в период половодья | ГИМС по Володарскому району |
| 25. | Уточнить наличие и техническое состояние средств доставки воды. Определить места раздачи воды. Предусмотреть доставку воды на отдаленные участки | 25.04. 2014 | Главы муниципальных образований |
| 26.  | Взять под особый контроль объекты экономики и работы, обеспечивающие их нормальную деятельность в период половодья, в том числе водозаборе насосных станций | 25.03. 2014 | Главы муниципальных образований, руководители предприятий и хозяйств |
| 27. | Оказать всестороннюю помощь садоводческим обществам, расположенным на подведомственной территории и находящимися в зонах возможного подтопления и т.д. | постоянно | Главы муниципальных образований |
| 28. | Обеспечить ЧПК прогнозами уровня воды в водоисточниках и метеосведения для информации руководителей, сельскохозяйственных, транспортных, жилищно-коммунальных предприятий, население | постоянно | Гидрометеоролог Володарского поста |
| 29. | Организовать и обеспечить руководство и контроль за своевременным выполнением намеченных противопаводковых мероприятий | постоянно | ЧПК района, главы муниципальных образований района |

Верно: