ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации МО "Володарский район"

Астраханской области

от 31.08.2011 г. № 1916

п. Володарский

О мероприятиях по обеспечению работ,

связанных с безаварийным пропуском

весеннего половодья 2012 года

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, для руководства и контроля за работами, связанными с пропуском паводка 2012 года,  предотвращения возможных негативных последствий от паводковых вод, администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать чрезвычайную противопаводковую комиссию (ЧПК) администрации МО «Володарский район» в следующем составе:

- Магзанов С.И. – заместитель главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе, председатель комиссии;

- Бояркина О.В. – заместитель главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине, заместитель председателя комиссии;

- Холина Н.В. – заместитель главы администрации МО «Володарский район» по социальной политике, заместитель председателя комиссии;

- Нагметов Е.К. – начальник отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Володарский район», заместитель председателя комиссии;

- Поздняков А.С. – заместитель начальника Управления сельского, рыбного хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО «Володарский район», заместитель председателя комиссии;

- Жансултанов А.М. – начальник  отдела архитектуры и капитального строительства администрации МО «Володарский район»; заместитель председателя комиссии;

- Кузнецов С.Л. – начальник  ГУ «ОФПС-3» по Астраханской области, заместитель председателя комиссии;

-Тюлемисов М.Ж. – инспектор по антитеррористической деятельности отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Володарский район», исполнительный секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Латунов О.М. –начальник отдела внутренних дел;

- Ливинсон  И.А. – главный врач МУЗ "Володарская ЦРБ";

- Чернов В.Я. – начальник Володарского центра телекоммуникаций Астраханского филиала ЮТК «Связьинформ»;

- Денисенко Ю.И. – начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Астраханской области в Володарском и Красноярском районе;

- Семенихин М.Ю. – начальник Володарских электрических сетей;

- Абдуллаев Х.Ш. – директор ГП АО «Володарское»;

- Умбетов М.А. – заведующий сектором по обеспечению деятельности администрации МО «Володарский район»;

- Афанасьев Н.В.– начальник Марфинского отдела ФГУ «Севкаспрыбвод»;

- Бисембаев Б.Т. – начальник аварийно – восстановительной службы Володарского группового водопровода  ОАО «Астраханские водопроводы»;

- Кенжибаев М.К. – гидрометеоролог Володарского района;

- Иванов В.А. –  и.о. начальника отдела ЖКХ  администрации МО «Володарский район»;

- Кашина М.А. – старший специалист территориального (межрайонного) отдела № 4 по Володарскому и Красноярскому районам управления Роснедвижимости  по Астраханской области;

- Карабасов А.Ж. – глава администрации МО «Поселок Володарский»

- Шалекешов Х.З. – председатель совета Володарского райрыбпо;

- Шерифов Т.И. – директор ООО СК «ПМК-28»;

- Чурзин Б.Ф. – госинспектор службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Все указания ЧПК являются обязательными для исполнения.

2. Утвердить мероприятия по обеспечению работ, связанных с пропуском весеннего половодья 2012 года (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности выполнять необходимые мероприятия по обеспечению нормальной жизнедеятельности вверенных коллективов, техники, территории.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований района:

4.1. Создать чрезвычайные противопаводковые комиссии (ЧПК)  муниципального образования.

4.2. На основе районных мероприятий разработать и осуществить необходимые противопаводковые мероприятия по каждому населенному пункту, проводить их как за счет собственных средств и материалов пользователей (владельцев), так и за счет других источников финансирования.

4.3. Взять под особый контроль режим эксплуатации паромных переправ, газонефтепродуктов, очистных и водозаборных сооружений, насосных станций. Принять необходимые меры по выявлению нарушений и их устранению.

4.4. Провести инвентаризацию водооградительных валов и дамб обвалования, закрепить их за организациями, хозяйствами, возложив на них ответственность за техническое состояние и сохранность.

4.5. Активизировать работу по приему бесхозных гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципальных образований района и имеющих хозяйственное значение, на баланс органов местного самоуправления.

4.6. Зарезервировать грунтовые карьеры для проведения противопаводковых мероприятий.

4.7. Создать на местах мобильные отряды из числа нештатных аварийно-спасательных формирований для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

4.8. Совместно с руководителями предприятий, организаций и хозяйств независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности создать на местах необходимый резерв строительных материалов, топлива, инвентаря для проведения берегоукрепительных, инженерно-технических мероприятий.

4.9. Представлять в отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Володарский район» в оперативном порядке необходимую информацию от организаций независимо от ведомственной принадлежности и координировать их действия при проведении противопаводковых мероприятий.

5. Районной чрезвычайной противопаводковой комиссии (ЧПК) (Магзанов)  обеспечить своевременную организацию и выполнение мероприятий по защите населенных пунктов и объектов экономики от затопления и подтопления в период пропуска весеннего половодья и оперативное решение вопросов, возникающих при чрезвычайных ситуациях.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Володарский район»						Б.Г. Миндиев

Приложение

к постановлению администрации

МО «Володарский район»

от 31.08.2011 г. № 1916

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению работ, связанных с пропуском

весеннего половодья  2012 года

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ревизия водооградительных валов и определение объемов земляных работ по досыпке и восстановлению их водооградительной способности (по паводкоуязвимым местам населенных пунктов района) | 01.08. -25.08.2011 | Главы муниципальных образований, районная ЧПК, отдел архитектуры и строительства администрации района, руководители организаций |
| 2. | Ревизия и подготовка карьеров для проведения земляных берегоукрепительных работ | 10.02.2012 | Главы муниципальных образований, территориальный отдел №4 по Володарскому району совместно с районной ЧПК |
| 3. | Переучет технически исправной инженерной техники для проведения берегоукрепительных работ. Определение подрядчиков, осмечивание и заключение договоров на земляные берегоукрепительные работы | 10.02.2012 | Главы муниципальных образований района, ЧПК района, отдел архитектуры и строительства администрации района, инспекция гостехнадзора |
| 4. | Инвентаризация плавсредств, которые могут быть задействованы для доставки техники к месту проведения берегоукрепительных работ и к эвакуации населения из зон возможного затопления и защиты от волнобоя | 01.03.2012 | Главы муниципальных образований района |
| 5. | Определение перечня наиболее паводковоуязвимых объектов для проведения первоочередных противопаводковых мероприятий | 10.02. 2012 | Главы муниципальных образований района |
| 6. | Разработать мероприятия и провести необходимые работы по защите материальных ценностей, зданий, сооружений, скота, кормов, удобрений, ядохимикатов от возможного затопления и подтопления | 25.03. 2012 | Главы муниципальных образований района, руководители предприятий и хозяйств |
| 7. | Организовать и обеспечить нормальную работу медучреждений по обслуживанию населения в зоне воздействия весеннего половодья и обеспечение готовности медицинских учреждений к приему пострадавших из зон возможного затопления | 20.04. 2012 | Центральная районная больница |
| 8. | Обеспечение правопорядка в период возникновения ЧС, оказание необходимой помощи всем организациям, учреждениям, предприятиям и населению в случае возникновения стихийного бедствия во время весеннего половодья. Охрана водооградительных валов от несанкционированных разрушений и возможных проявлений терроризма | в предпаводковый и паводковый периоды | Районный отдел внутренних дел |
| 9. | Обеспечение устойчивой телефонной связи ЧПК с муниципальными образованиями и населенными пунктами района, предоставление внеочередных телефонных переговоров по паролю "Бедствие". | 01.04 – 25.06.2012 | «Володарский центр телекоммуникаций» ЮТК «Связьинформ» |
| 10. | Обеспечить своевременный завоз необходимого количества горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и пр. | 15.02.2012 | Главы муниципальных образований района, руководители здравоохранения, торговли, предприятий и хозяйств |
| 11. | Разработать комплекс мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и устойчивого снабжения населения и объектов экономики водой хозяйственно-питьевого назначения, создание необходимого запаса хлоросодержащих веществ и складирование его на незатопляемойой территории. | 15.04.2012 | Володарский групповой водопровод ОАО "Астраханские водопроводы, главы муниципальных образований, предприятий, организаций |
| 12. | Проведение инженерных берегоукрепительных работ по наиболее паводкоуязвимым местам | 15.02 – 15.04.2012 | Главы муниципальных образований района, отдел архитектуры и строительства администрации района |
| 13. | Обеспечить бесперебойную работу паромных переправ | в период половодья | ГП АО «Володарское», главы муниципальных образований |
| 14. | Обеспечить санитарно-эпидемиологический и экологический контроль на территории района в период прохождения весеннего половодья | в период половодья | ФГУЗ «ЦГ и Э» по Володарскому району, службе природопользования и охраны окружающей среды, |
| 15. | Проведение организационной и разъяснительной работы среди населения о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья | в предпаводковый период | Главы муниципальных образований района |
| 16. | Определение перечня первоочередных мероприятий по расчистке и дноуглублению водотоков | в предпаводковый период | Главы муниципальных образований района |
| 17. | Разработка и утверждение планов мероприятий по защите населения и территорий муниципальных образований района от чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем | 20.01.2012 | Главы муниципальных образований района |
| 18. | Развертывание и организация работы дополнительных гидропостов в наиболее паводкоуязвимых населенных пунктах | по решению ЧПК при администрации МО "Володарский район" | Главы муниципальных образований района |
| 19. | Создание мобильных групп для ликвидации прорыва берегоукрепительных валов | по решению ЧПК при администрации МО "Володарский район" | Главы муниципальных образований района |
| 20. | Подготовка пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из затопляемых мест, развертывание и организация их работы при осложнении паводковой обстановки | на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ) при администрации МО "Володарский район" | Главы муниципальных образований района |
| 21. | Подготовка и представление в ЧПК при правительстве Астраханской области отчетных материалов по целевому использованию финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на проведение противопаводковых мероприятий | в тридцатидневный срок после поступления финансовых средств на счет для использования по назначению | Главы муниципальных образований района |
| 22. | Своевременное оповещение и информирование населения и руководителей объектов экономики через средства массовой о складывающейся водохозяйственной обстановке и результатах противопаводковых мероприятий | постоянно | Главы муниципальных образований района |
| 23. | Уточнить план эвакуации из зон возможного затопления и жизнеобеспечения эваконаселения | 15.04. 2012 | Главы муниципальных образований района, районная эвакокомиссия |
| 24. | Обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил судовождения на водотоках района в период весеннего половодья, к лицам, допустившим нарушение установленного режима, принимать административное меры | в период половодья | Государственная инспекция по маломерным судам |
| 25. | Уточнить наличие и техническое состояние средств доставки воды. Определить места раздачи воды. Предусмотреть доставку воды на отдаленные участки. | 25.04. 2012 | Главы муниципальных образований |
| 26. | Заготовить на каждый населенный пункт по двести снопов камыша для ведения берегоукрепительных работ | 25.03. 2012 | Главы муниципальных образований |
| 27. | Взять под особый контроль объекты экономики и работы, обеспечивающие их нормальную деятельность в период половодья, в том числе водозаборе насосных станций | 25.03. 2012 | Главы муниципальных образований, руководители предприятий и хозяйств |
| 28. | Оказать всестороннюю помощь садоводческим обществам, расположенным на подведомственной территории и находящимися в зонах возможного подтопления и т.д. | постоянно | Главы муниципальных образований |
| 29. | Обеспечить ЧПК прогнозами уровня воды в водоисточниках и метеосведения для информации руководителей, сельскохозяйственных, транспортных, жилищно-коммунальных предприятий, население | постоянно | Гидрометеоролог Володарского поста |
| 30. | Организовать и обеспечить руководство и контроль за своевременным выполнением намеченных противопаводковых мероприятий | постоянно | ЧПК района, главы муниципальных образований района |

Верно: