Приложение 1

к Постановлению

администрации МО «Володарский район»

№______ от  ______________

ОТРАСЛЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства

Володарского района Астраханской области

на 2012 - 2016 г.г. и перспективу до 2020 г.»

п. Володарский-2013

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы:  Отраслевая целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области  на 2012-2016 г.г. и перспективу до 2020 года».

Основание для разработки программы:

Основные разработчики программы: Администрация МО «Володарский район», муниципальные образования Володарского района

Государственный заказчик – координатор Программы: администрация МО «Володарский район»

Исполнители основных мероприятий программы: Администрация МО «Володарский район", муниципальные образования Володарского района.

Цель Программы:

- формирование единого транспортного пространства Володарского района Астраханской области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах

Задачи программы:

- содействие экономическому  и  социальному развитию Володарского района, интенсификации промышленного и сельского производства,  решению социальных проблем населения;

- соблюдение интересов пользователей автомобильных  дорог,  сокращение  времени доставки грузов и пассажиров;

- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение  аварийности на автодорогах;

- приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания  существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения    транспортно-эксплуатационного состояния;

- совершенствование и развитие сети автодорог для связи населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования;

- решение социальных проблем сельского населения, повышение  ответственности органов местного самоуправления за решение задач   по   развитию  автодорожной  сети муниципальных образований.

Объемы и источники финансирования:

Предварительный объем финансирования программы составляет 303600 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Астраханской области-463985,09 тыс.рублей;

- средства местных бюджетов- 69710,19 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

| Показатель | Единица изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | процентов | 28 912,0 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт | процентов | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 44,5 | 38,3 | 30,2 | 22,1 | 15 |

Сроки и этапы реализации программы:

- I- этап 2012-2016 гг.

- II- этап 2017-2020гг.

Организация контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией МО «Володарский район» путем проведения мониторинга реализации        Программы,      осуществляемого с помощью проведения ежеквартального анализа   результатов  реализации  программных мероприятий.

1.Общие положения

Социально-экономическое развитие Володарского района тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. Важнейшей задачей государственной политики должно стать развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузками на автомобильные дороги.

Володарский район расположен в юго-восточной части Астраханской области. Территориально граничит с Красноярским, Приволжским, Камызякским  районами Астраханской области, Республикой Казахстан, с юга омывается Каспийским морем. Территория представляет собой плоскую равнину, разрезанную рукавами и протоками, находящуюся на 366 островах. Общая площадь земель в административных границах района составляет 2,1 тыс. кв. км.

Район включает 75 населенных пунктов, из них: районный поселок – 1, сел – 54, поселков – 18, хуторов – 2.

Население составляет – 47,8 тыс. человек.

Органы местного самоуправления в районе представлены 21-м муниципальным образованием

Районный центр – поселок Володарский. Расстояние от г. Астрахани до районного центра – 55 километров.

Протяженность муниципальных дорог – 237км.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основной целью развития и совершенствования системы управления состоянием дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворительное потребностей общества и государства в дорожных услугах путем обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам автотранспортных средств.

С учетом отсутствия в Володарском районе, да и в Астраханской области разветвленной сети железных дорог и навигационным режимом плавания по рекам именно автомобильные дороги выступают как гарант стабильного развития региона, района.

Следует отметить, что роль дорог не сводится только к движению по ним грузов и пассажиров, а в условиях рыночной экономики, когда к перевозкам товаров предъявляются новые требования, главные из которых скорость доставки грузов "от двери до двери", уменьшение числа перевозок, то есть те требования, которым автомобильный транспорт отвечает наилучшим образом, развитию дорог должно уделяться первостепенное значение.

Общая протяженность сети автомобильных дорог муниципального значения на территории Володарского района на 01.01.2011 составила 237 км, с расположенными на них 16 искусственными сооружениями (мостами) и 9 паромными переправами.

В целом, сеть дорог, расположенных на территории Володарского района можно охарактеризовать следующим образом:

| Дороги федерального значения | - |
| --- | --- |
| Дороги регионального значения | 231 км |
| Дороги местного значения | 237 км |
| Частные дороги | - |
| Бесхозяйные дороги |  |
| Итого | 468 км |

Из 237 км дорог местного значения 41 км дорог имеют твердое покрытие, 35 км  щебеночное покрытие, 161 км – грунтовые.

Настоящая Программа предусматривает комплексный подход к решению проблемы перехода от практики выполнения работ на отдельных участках дорог и сооружениях к:

- маршрутному развитию автодорожных направлений и крупных звеньев сети с учетом очередности;

- учету факторов обороноспособности и экономической безопасности при формировании приоритетов.

3. Цель Программы

Целью настоящей  Программы является создание условий для улучшения социально-экономического положения района, укрепления обороноспособности и экономической безопасности района, повышения конкурентоспособности товаров за счет снижения транспортных издержек при перевозках автомобильным транспортом.

4. Задачи программы

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:

- повышение технического уровня существующих областных автодорог путем их модернизации для обеспечения высокого уровня удобства и безопасности движения современных автотранспортных средств;

- продолжение формирования сети муниципальных автодорог;

-строительство новых соединительных дорог, дополняющих сложившуюся структуру дорожной сети Володарского района;

- постадийная ликвидация бездорожья района;

-приемка внутрихозяйственных дорог, связывающих сельские населенные пункты с административным центром сельских поселений (далее - административный центр), в сеть дорог общего пользования и обеспечение их круглогодичной эксплуатации (в т.ч. ликвидация бесхозяйных дорог)

- создание сети автодорог с твердым покрытием в сельской местности;

- сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог;

- финансовая поддержка предприятий, осуществляющих строительство и содержание автомобильных дорог.

Развитие улично-дорожной сети поселений обеспечит ускоренное движение транзитного транспорта и беспрепятственный проезд к социально- экономически значимым объектам. Решение предусмотренных Программой задач в пределах рассматриваемого периода с учетом прогнозируемых финансовых возможностей будет достигаться реализацией оптимальной инвестиционной политики, концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожной сети.

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог позволит существенно снизить размер транспортной составляющей в себестоимости продукции и цене товаров. Будет продолжен перевод в сеть автодорог общего пользования части внутрихозяйственных дорог.

Будут выполняться работы по поддержанию дорожной сети, уменьшению отставания по срокам ремонтов дорог с одновременным повышением технического уровня и пропускной способности дорог.

4. Предлагаемый срок реализации программы

## Реализация Программы  планируется в два этапа:

## I - этап 2012-2016

## II- этап 2017-2020гг.

## 5. Система программных мероприятий

## Система программных мероприятий подразумевает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство дорог, находящихся на территории Володарского района. Данная система сформирована на основании заявок, представленных муниципальными образованиями и представлена в приложении 1.

## 6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту  и ремонту  муниципальных автодорог производится за счет средств бюджета Астраханской области, бюджетов  муниципальных образований Володарского района и  внебюджетных источников.

Финансирование программных мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и нормативному содержанию дорог и сооружений на них осуществляется на конкурсной основе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета Астраханской области исходя из его возможностей:

| Источники финансирования | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования | 710635,28 | 71178 | 20883,43 | 197574,5 | 75620,5 | 138037,9 | 43500 | 12043,6 | 49900 | 11247 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 463985,09 | 64060,2 | 18793,26 | 177817,05 | 68058,45 | 124234,11 | 39150 | 10839,2 | 44910 | 10122 |
| Бюджет поселения | 69710,19 | 7117,8 | 2088,14 | 19757,45 | 7562,05 | 13803,79 | 4350 | 1204,36 | 4990 | 1125 |

## 7. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком Программы является администрация МО «Володарский район».

Исполнителями Программы являются: администрация МО «Володарский район», муниципальные образования Володарского района.

Программа реализуется при взаимодействии исполнителей Программы.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия  исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченной цели.

8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

В ходе реализации Программы государственный заказчик-координатор Программы:

-осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

-обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;

-разрабатывает нормативные акты, необходимые для реализации программы;

-уточняет механизм реализации Программы.

Контроль за исполнением программы осуществляется администрацией МО «Володарский район».

## 9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности и результативности реализации программы будет проводиться ежегодно по следующим показателям:

- плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

-доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности сети дорог общего пользования;

-протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

-протяженность отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием;

-количество построенных искусственных сооружений;

-удельный вес протяженности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям по допустимому уровню содержания;

-доля муниципальных автодорог, не отвечающих нормативным требованиям.

Приложение 2

к Постановлению

администрации МО «Володарский район»

№_____   от __________ г.

Порядок

предоставления иных субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям  Володарского района  на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет условия распределения иных субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения (далее - субсидии).

1.2. Главным распорядителем субсидий является министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области (далее – Минстрой Астраханской области), которое предоставляет субсидии МО «Володарский район».

1.3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств, муниципальных районов и поселений Астраханской области для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения (далее -  муниципальные автодороги).

1.4. Администрация МО «Володарский район» в течение 15 дней после получения уведомления Минстроя Астраханской области о предельных объёмах субсидий, письменно уведомляет муниципальные образования Володарского района.

1.5.Получателями Субсидий являются муниципальные образования Володарского района, (далее – муниципальные образования).

# 1.6.Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании результатов конкурсного отбора.

# Проведение конкурсного отбора осуществляется комиссией 
по подготовке предложений о распределении бюджетам муниципальных образований субсидий на финансирование мероприятий Программы (далее – Комиссия), состав которой утверждается постановлением главы МО «Володарский район»

1.7.Конкурс проводится ежегодно в пределах сумм, рассчитанных Минстроем Астраханской области согласно их порядку.

1.8. Субсидии направляются на реализацию проектов по строительству, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения, признанных победителями конкурса.

2. Участники конкурса и порядок подачи заявок

2.1. Организатором конкурса является администрация МО «Володарский район».

2.2. Участниками конкурса являются муниципальные образования, подавшие в срок, установленный пунктом 2.3. настоящего Порядка, в администрацию МО «Володарский район» в отдел экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики по адресу: 416170, Астраханская область, п. Володарский, пл. Октябрьская,2, 102 кабинет, тел.: (85142) 9-19-84, e-mail:  economy_volod@mail.ru  заявку на участие в конкурсе (далее – Заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.3. Заявки на участие в конкурсе подаются ежегодно до 15 октября.

Заявки, представленные позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

2.4. К Заявке прилагается пакет документов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения. К рассмотрению принимается пакет документов, срок реализации которых рассчитан на текущий год.

В данный пакет документов должны входить  следующие материалы:

2.4.1.Заявку администрации Муниципального Образования, ходатайствующего о выделении субсидии из областного бюджета на участие в конкурсе (Приложение№1 к настоящему Порядку).

2.4.2.Пояснительная записка, в которой раскрываются цели и задачи, решаемые мероприятием, сроки реализации мероприятия, наличие утвержденного в установленном порядке плана (мероприятий) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения, муниципального образования.

В пояснительной записке также указываются сведения о состоянии улично-дорожной сети муниципального образования, включая протяженность, тип покрытия, год последнего ремонта улично-дорожной сети муниципального образования.

2.4.3. Перечень муниципальных автодорог, предлагаемых к финансированию в текущем финансовом году за счёт Субсидий;

2.4.4.Копию плана развития дорожного хозяйства муниципального образования, утвержденного Советом муниципального образования;

2.4.5.Копию заверенного в установленном порядке перечня муниципальных автодорог, с указанием протяжности;

2.4.6.Сведения об муниципальных автодорогах, не отвечающих нормативным требованиям;

2.4.7.Сведения о количестве транспортных средств, зарегистрированных на территории муниципального образования.

2.4.8.Схему дороги, улицы, заявленной в мероприятии, отражающую следующие показатели:

- расположение и протяженность;

- ширину проезжей части и земляного полотна;

- месторасположение съездов с указанием площади, подлежащей ремонту;

- месторасположение автобусных остановок и площадь их ремонта;

- площадь ямочного ремонта;

- месторасположение искусственных сооружений (мосты, трубопроводы, эстакады, подобные сооружения);

- площадь и протяженность кюветов, канав, лотков.

При определении вида производства работ необходимо руководствоваться положениями Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 
№ 160.

2.4.9. Если мероприятие направлено на капитальный ремонт, реконструкцию или строительство автомобильных дорог, то необходимо представить в администрацию МО «Володарский район» следующие документы:

- Проектно-сметную документацию;

- Положительное заключение органа государственной экспертизы на проектную документацию и экспертизу сметной стоимости объектов.

2.4.10. Если мероприятие направлено на текущий ремонт автомобильной дороги, то необходимо представить в администрацию МО «Володарский район» следующие документы:

- Дефектную ведомость по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

- Локальные сметные расчёты по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку.

2.4.11. Фотоматериалы, отображающие текущее состояние дороги, улицы, заявленной в проекте.

Участники конкурса несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных материалах.

2.4.12. Выписку из бюджета о готовности  в софинансировании мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения в объеме не менее 10% от предоставленной Субсидии.

2.5. Муниципальные образования могут направить неограниченное количество мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения.

2.6. Заявка направляется в отдельном конверте с указанием наименования мероприятия и участника конкурса.

# 2.7. Конкурсная комиссия  в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока приема Заявок рассматривает документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, и принимает решение об отказе в приеме Заявок с уведомлением о принятом решении Муниципальных Образований или дальнейшем рассмотрении заявок.

# 2.8. Основаниями для отказа в приеме Заявок является представление документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка:

# в неполном объеме;

# несоответствующих  требованиям, установленным настоящим Положением;

- с недостоверными (искаженными) сведениями;

- за истечением срока, установленного пунктом 2.4. настоящего  Порядка.

Предоставление конкурсной документации осуществляется   по рабочим дням с 08.00 – 12.00 и 13.00 – 17.00 по местному времени, по адресу: 416170, Астраханская область, п. Володарский, пл. Октябрьская,2, 102 кабинет, тел.: (85142) 9-19-84,  e-mail: economy_volod@mail.ru

3. Определение победителей конкурса

# 3.1.При рассмотрении Заявок Комиссия руководствуется документами и материалами, представленными участниками конкурсного отбора, предусмотренными в пункте 2.4. настоящего Порядка.

# 3.2.Оценка Заявок осуществляется членами Комиссии в соответствии 
с критериями (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) При одинаковых оценках приоритет отдается Заявкам, представленным 
в администрацию МО «Володарский район» в более ранний срок.

# 3.3. Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения, представленные на конкурсный отбор, рассматриваются комиссией в течение 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

# 3.4.Решение Комиссии по определению победителей конкурсного отбора оформляется протоколом, содержащим предложения Минстрою Астраханской области о победителях конкурсного отбора с указанием объема субсидий для каждого победителя конкурсного отбора.

# Протокол Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляется в Минстрой  Астраханской области.

# 3.5. Список муниципальных образований Астраханской области Володарского района – победителей конкурсного отбора, являющихся получателями субсидий, с указанием объемов финансирования утверждается постановлением администрации МО «Володарский район».

# 4. Предельный размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию, по итогам проведённого конкурса

# 4.1.Размер Субсидии,  представляемой местным бюджетам на финансирование расходов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт муниципальных автомобильных дорог определяется в соответствии с заявками, представленными муниципальными образованиями в пределах сумм, рассчитанных Минстроем Астраханской области на текущий финансовый год.

4.2. В случае определения двух и более победителей, Субсидия  распределяется между победителями согласно их заявкам в порядке очередности (приоритетности) до момента достижения суммы, рассчитанной Минстроем Астраханской области.

4.3. В  случае, если суммы, рассчитанной Минстроем на текущий финансовый год,  недостаточно для финансирования заявок Победителей Конкурсного отбора, за победителями сохраняется приоритет получения Субсидии на будущий финансовый год.

4.4. В  случае,  если сумма заявок, предоставленных Победителями Конкурсного отбора, не превышает сумму, рассчитанную Минстроем Астраханской области на текущий финансовый год, Комиссия объявляет дополнительный конкурс в текущем году.

Приложение № 1

к Порядку предоставления

иных субсидий из бюджета

Астраханской области

муниципальным образованиям

Володарского района

на строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, ремонт

автомобильных дорог

местного значения

Заявка

на участие в конкурсе для предоставления субсидии

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения

Прошу предоставить ___________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

субсидию на реализацию проекта _____________________________________

(наименование проекта)

в размере _____________________ ( ___________________________) рублей.

(сумма)				(прописью)

1. Краткая характеристика объекта:

| № п/п | Наименование объекта (улицы) | Протяжённость, м | Стоимость объекта, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | местный бюджет, в том числе за счёт МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего: |  |  |  |

2. Краткое описание проекта: ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Доля участия _______________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

в финансировании мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения  развитию и модернизации улично-дорожной сети составляет_________________ (___________________________) рублей.

(сумма)				(прописью)

Глава

муниципального образования __________________       /_______________/

(подпись)		         (расшифровка подписи)

М.П.

Дата

Приложение № 2

к Порядку предоставления

иных субсидий из бюджета

Астраханской области

муниципальным образованиям

Володарского района

на строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, ремонт

автомобильных дорог

местного значения

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации 
____________________________

(наименование муниципального образования)

___________ /__________________/

(подпись)		(расшифровка подписи)

«____» ________________ 201__ г.

Ведомость дефектов

Наименование объекта (улицы): __________________________________

| № п/п | Граница участка от ________ до ________ | Протяженность, м | Состояние элементов существую- щей дороги (дефекты) | Намечаемые виды работ по устранению дефектов* | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. изм.* | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

*Отразить виды работ по устранению дефектов: 
покрытие из асфальтобетона – м2;

покрытие из гравийно-песчаной смеси (щебеночной смеси) – м2/м3;

выравнивающие слои из асфальтобетона – м2 /т, толщина слоя – м;

выравнивающие и подстилающие слои – из гравийно-песчаной (щебеночной смеси) – м2/м3, толщина слоя – м;

искусственные сооружения: мосты – длина и габарит моста, трубы – отверстие в м, количество звеньев шт/м3;

кюветы, канавы, лотки – пм/м3;

обочины – м2/м3

Составил:

(ведомость дефектов составляется комиссионно представителями органа местного самоуправления (службы муниципального заказчика)

Приложение № 3

к Порядку предоставления

иных субсидий из бюджета

Астраханской области

муниципальным образованиям

Володарского района

на строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, ремонт

автомобильных дорог

местного значения

УТВЕРЖДАЮ

Глава __________________________________________

(наименование муниципального образования)

____________________  /_________________________/

(подпись)			    (расшифровка подписи)

«____» ______________ 201__ г.

Локальный сметный расчет № ___

сметная стоимость ______________ руб.

нормативная трудоемкость

сметная заработная плата

Наименование объекта

Основание

Составлен в ценах

| Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость ед. изм, руб. | Общая сметная стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых на обслуживании машин, чел-часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | эксплуатация машин | всего | основная заработная плата | эксплуатация машин |  |
|  |  |  | основная заработная плата | в т.ч. заработная плата |  |  | в т.ч. заработная плата | на единицу | всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Составил:

Проверил:

Приложение №3

к Постановлению

администрации МО «Володарский район»

№_____  от ______________.

# ПОЛОЖЕНИЕ

# о конкурсной комиссии по распределению иных субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Володарского района на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения.

# I. Общие положения

# 1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, правовой статус конкурсной Комиссии по распределению иных субсидий из бюджета Астраханской области местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения (далее - Комиссия).

# 1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.

# 1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Астраханской области, муниципальными правовыми актами МО»Володарский район», настоящим Положением.

# II. Задачи комиссии

# Основной задачей  Комиссии является рассмотрение заявлений и принятие решения для предоставления иных субсидий из бюджета Астраханской области местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения (далее - субсидии).

# III. Формирование и структура Комиссии

# 3.1. Комиссия формируется из представителей структурных подразделений Администрации МО «Володарский район».

# В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

# Состав Комиссии утверждается  Постановлением Главы администрации МО «Володарский район».

# 3.2. Работой комиссии руководит Председатель, а на период его отсутствия заместитель Председателя Комиссии:

# 3.2.1. Председатель Комиссии:

# - осуществляет руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, контролирует выполнение решений Комиссии;

# - в соответствии с целями и задачами  Комиссии определяет общие  направления деятельности  Комиссии;

# - созывает заседания Комиссии;

# - ведет заседания Комиссии;

# - подписывает протоколы заседаний Комиссии;

# - дает поручения членам Комиссии в пределах своих полномочий.

# 3.2.2. Секретарь Комиссии:

# - ведет делопроизводство Комиссии;

# - информирует членов Комиссии о дате, времени  и месте проведения заседания;

# - ведет протокол заседания Комиссии;

# - выполняет другие функции по поручению председателя Комиссии.

# IV. Компетенция Комиссии

# 4.1. К компетенции Комиссии относится:

# - рассмотрение материалов, представленных уполномоченным органом, и принятие решений о предоставлении иных субсидий из бюджета Астраханской области местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения;

# - определение размеров предоставления субсидии.

# V. Порядок работы Комиссии

# 5.1. Заседания Комиссии проводятся в течение 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок от муниципальных образований на участие в Конкурсном отборе для получения иных субсидий из бюджета Астраханской области местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения.

# 5.2.Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии и приглашенных о времени и месте проведения заседания Комиссии по согласованию с председателем Комиссии не менее чем за три дня до заседания.

# 5.3.Материалы, подготовленные к заседанию Комиссии, представляет отдел экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО «Володарский район».

# 5.4.Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее половины состава Комиссии.

# 5.5.Решения Комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии (или исполняющего его обязанности) является решающим.

# 5.6.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается Председателем  и секретарем Комиссии.

# В протоколе должна содержаться информация, послужившая основанием для принятия решения, с четким обоснованием предоставления или отказа в предоставлении субсидии. Протокол Комиссии с прилагаемыми к нему документами в трехдневный срок направляется в Минстрой Астрахснкой области.

# 5.7. Секретарь Комиссии в течение 10 дней со дня подписания Протокола Комиссии уведомляет заявителей о принятом решении.

# Протокол является основанием для заключений договора о субсидировании или отказа в предоставлении субсидии.

# Председатель, заместитель председателя и члены Комиссии имеют право изложить свое особое мнение, которое секретарь обязан приложить к протоколу, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

Приложение №4

к Постановлению

администрации МО «Володарский район»

№_______   от _______________.

Состав

конкурсной  комиссии по предоставлению иных субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Володарского района на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения

Бояркина О. В. 	-   заместитель главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине, председатель комиссии

Терацов Р.С. – заместитель главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Рамазанова Р. З.	-  начальник отдела экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО «Володарский район»

Сахипова Г.Х – начальник  финансового отдела администрации МО «Володарский район»

Дюсенов Р.Т. – начальник ИТО КЗОАиОЖ администрации МО «Володарский район»

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Программе развития дорожной сети Володарского района Астраханской области на 2012-2016 г.г. и перспективу до 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные мероприятия | информация о финансировании по источникам |
|  | Всего | в том числе по годам: |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Н.Султановка-п. Береговой | Бюджет Астраханской области | 1 412,90 | 1 412,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 157,00 | 157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Абая с. Тулугановка | Бюджет Астраханской области | 61,11 | 61,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 6,79 | 6,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная, с. Тулугановка | Бюджет Астраханской области | 57,33 | 57,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 6,37 | 6,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. М.Джалиля с. Тулугановка | Бюджет Астраханской области | 57,69 | 57,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 6,41 | 6,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая с. Тулугановка | Бюджет Астраханской области | 84,06 | 84,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 9,34 | 9,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 50 лет Победы с. Тулугановка | Бюджет Астраханской области | 84,06 | 84,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 9,34 | 9,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая с. Тулугановка | Бюджет Астраханской области | 47,97 | 47,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 5,33 | 5,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Зеленая с. Тулугановка | Бюджет Астраханской области | 47,97 | 47,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 5,33 | 5,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная с. Тулугановка | Бюджет Астраханской области | 96,12 | 96,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 10,68 | 10,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дорожная с. Тулугановка | Бюджет Астраханской области | 91,70 | 91,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 10,20 | 10,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Звездная с. Тулугановка | Бюджет Астраханской области | 30,60 | 30,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 3,90 | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Школьная с. Тулугановка | Бюджет Астраханской области | 60,12 | 60,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 6,68 | 6,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Гагарина с. Тулугановка | Бюджет Астраханской области | 23,49 | 23,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 2,61 | 2,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.1,2,3,4 с. Тулугановка | Бюджет Астраханской области | 47,97 | 47,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 5,33 | 5,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная-Ленина с. Калинино | Бюджет Астраханской области | 1 764,40 | 1 764,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 196,00 | 196,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочая с. Тумак | Бюджет Астраханской области | 7 048,80 | 1 738,80 |  |  |  |  |  | 5310 |  |  |
|  | Бюджет поселения | 783,60 | 193,60 |  |  |  |  |  | 590 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Нариманова в с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 505,30 | 505,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 56,10 | 56,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 2 342,40 | 722,40 |  |  | 1620 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 260,20 | 80,20 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина с.Зеленга | Бюджет Астраханской области | 396,00 | 396,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 44,00 | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская с. Зеленга | Бюджет Астраханской области | 460,80 | 460,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 51,70 | 51,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Зеленга-Маково | Бюджет Астраханской области | 33 196,15 | 7 176,15 |  | 13010 | 13010 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 3 688,35 | 797,35 |  | 1445,5 | 1445,5 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Мултаново-Нововасильево | Бюджет Астраханской области | 1 099,89 | 1 099,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 122,31 | 122,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина с. Мултаново | Бюджет Астраханской области | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 55,50 | 55,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Джамбула с. Мултаново | Бюджет Астраханской области | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 44,40 | 44,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 30 лет Победы в с. Козлово | Бюджет Астраханской области | 199,40 | 199,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 22,20 | 22,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная в с. Козлово | Бюджет Астраханской области | 67,50 | 67,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 7,50 | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения к с. Козлово (подъезд) | Бюджет Астраханской области | 123,50 | 123,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 13,70 | 13,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дзержинского в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 4 465,42 | 308,60 | 4156,821 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 496,17 | 34,30 | 461,869 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Н. Курченко в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 478,15 | 277,50 | 200,645 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 53,09 | 30,80 | 22,294 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чайковского в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 124,20 | 124,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 13,80 | 13,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 298,40 | 298,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 33,20 | 33,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Совхозная в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 12,80 | 12,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 1,40 | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мичурина в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 4 662,62 | 505,80 | 4156,821 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 518,07 | 56,20 | 461,869 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 2 041,52 | 709,30 | 1332,223 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 226,82 | 78,80 | 148,024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Кутузова | Бюджет Астраханской области | 480,80 | 480,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 53,40 | 53,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (подъезд от автодороги Астрахань – Цветное до газового хозяйства в п. Володарский) | Бюджет Астраханской области | 111,20 | 111,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 12,40 | 12,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Победы в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 1 355,90 | 1 244,70 |  |  |  |  |  | 111,2 |  |  |
|  | Бюджет поселения | 150,70 | 138,30 |  |  |  |  |  | 12,4 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Коминтерна в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 5 686,10 | 1 196,50 |  | 397,6 |  |  |  |  | 0 | 4092 |
|  | Бюджет поселения | 632,20 | 133,00 |  | 44,2 |  |  |  |  | 0 | 455 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Шолохова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 278,25 | 77,60 | 200,645 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 30,89 | 8,60 | 22,294 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Театральная в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 89,38 | 65,60 | 23,783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 9,94 | 7,30 | 2,642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул..Гагарина в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 93,44 | 77,60 | 15,839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 10,36 | 8,60 | 1,759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 4 251,80 | 3 171,80 |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 120,00 | 352,42 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовой территории многоквартирных домов п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 4 280,54 | 1 980,00 | 2300,537 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 427,62 | 172,00 | 255,615 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пионерская в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 4 063,49 |  | 13,493 |  |  |  | 4050 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 451,32 |  | 1,323 |  |  |  | 450 |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 1 280,65 |  | 200,645 |  |  |  |  |  | 0 | 1080 |
|  | Бюджет поселения | 142,29 |  | 22,294 |  |  |  |  |  | 0 | 120 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Курмангазы в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 3 054,47 |  | 174,469 |  |  | 2880 |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 339,39 |  | 19,385 |  |  | 320 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пирогова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 2 090,65 |  | 200,645 |  |  | 1890 |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 232,29 |  | 22,294 |  |  | 210 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Коминтерна в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 2 058,94 |  | 168,937 |  |  | 1890 |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 228,77 |  | 18,771 |  |  | 210 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чехова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 59,81 |  | 23,81 |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 6,65 |  | 2,645 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к ветеренарной станции от а/д Астрахань-Цветное в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 330,84 |  | 15,838 |  | 315 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 36,76 |  | 1,76 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочая в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 63 046,35 |  | 46,348 |  |  | 31500 | 31500 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 7 005,15 |  | 5,149 |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьская в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 4 842,91 |  | 1242,911 |  |  |  | 3600 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 538,10 |  | 138,101 |  |  |  | 400 |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Володарского в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 2 557,34 |  | 2071,342 |  |  | 486 |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 284,25 |  | 230,149 |  |  | 54,1 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ирмуратова в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 985,85 |  | 401,85 |  |  | 584 |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 109,55 |  | 44,65 |  |  | 64,9 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к ООО "Дельта+"от а/д Астрахань-Марфино в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 821,88 |  | 237,881 |  |  | 584 |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 91,33 |  | 26,431 |  |  | 64,9 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд от пер. Кутузова до ул. Пирогова ул. в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 6 520,12 |  | 1570,123 |  |  |  |  |  | 0 | 4950 |
|  | Бюджет поселения | 724,46 |  | 174,458 |  |  |  |  |  | 0 | 550 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд от ул. Маяковского до ул. Ленина ул. в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 44 949,64 |  | 39,641 |  |  |  |  |  | 44910 |  |
|  | Бюджет поселения | 4 994,40 |  | 4,404 |  |  |  |  |  | 4990 |  |
| Благоустройство улично-дорожной сети с. Костюба, п. Трубный | Бюджет Астраханской области | 1 530,00 |  |  |  |  |  |  | 1530 |  |  |
|  | Бюджет поселения | 170,00 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. О.Кошевого с. Марфино (покрытие щебеночное) | Бюджет Астраханской области | 1 080,00 |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 120,00 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 540,00 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 60,00 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Фрунзе с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 540,00 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 60,00 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кирова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 693,00 |  |  | 693 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 77,00 |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 540,00 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 60,00 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 270,00 |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 30,00 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Володарского с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 585,00 |  |  | 585 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 65,00 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. К.Маркса с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 189,00 |  |  | 189 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 21,00 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Толстого с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 270,00 |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 30,00 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Мелиоративный с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 126,00 |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 14,00 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 126,00 |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 14,00 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. З.Космодемьянской с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 315,00 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 35,00 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Нахимова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 378,00 |  |  | 378 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 42,00 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крупской с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 189,00 |  |  | 189 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 21,00 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 540,00 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 60,00 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Свердлова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 126,00 |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 14,00 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Паромная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 126,00 |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 14,00 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чкалова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 126,00 |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 14,00 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Суворова с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 63,00 |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 7,00 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 376,40 |  |  | 376,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 41,80 |  |  | 41,8 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 2 025,00 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 225,00 |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Звездная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 1 080,00 |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 120,00 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Восточная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 315,00 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 35,00 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 315,00 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 35,00 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Абая с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 315,00 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 35,00 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Джамбула с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 315,00 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 35,00 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 315,00 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 35,00 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 61,20 |  |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 6,80 |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Тургенева с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 315,00 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 35,00 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 108,00 |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 12,00 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 315,00 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 35,00 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Куйбышева с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 63,90 |  |  | 63,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 7,10 |  |  | 7,1 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Садовый с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 315,00 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 35,00 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Солнечный с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 315,00 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 35,00 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Молодежный с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 63,00 |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 7,00 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Малый с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 63,00 |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 7,00 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Строительный с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 315,00 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 35,00 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Мира с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 225,00 |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 25,00 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Проходная с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 540,00 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 60,00 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Проходной с. Марфино | Бюджет Астраханской области | 67,50 |  |  | 67,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 7,50 |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Речная с. Кудрино | Бюджет Астраханской области | 589,50 |  |  | 589,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 65,50 |  |  | 65,5 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная с. Кудрино | Бюджет Астраханской области | 585,00 |  |  | 585 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 65,00 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Театральная с. Ватажка | Бюджет Астраханской области | 540,00 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 60,00 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная с. Ватажка | Бюджет Астраханской области | 450,00 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 50,00 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заречная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 540,00 |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |
|  | Бюджет поселения | 60,00 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дорожная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 540,00 |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |
|  | Бюджет поселения | 60,00 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Береговая с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 270,00 |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |
|  | Бюджет поселения | 30,00 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 648,00 |  |  |  |  |  |  | 648 |  |  |
|  | Бюджет поселения | 72,00 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 540,00 |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |
|  | Бюджет поселения | 60,00 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная с. С.Бугор | Бюджет Астраханской области | 1 350,00 |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |
|  | Бюджет поселения | 150,00 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская в с. Маково | Бюджет Астраханской области | 40,50 |  |  |  | 40,5 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 4,50 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кольцевая в с. Маково | Бюджет Астраханской области | 40,50 |  |  |  | 40,5 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 4,50 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мыльникова в с. Маково | Бюджет Астраханской области | 36,00 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 4,00 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Подгорная в с. Маково | Бюджет Астраханской области | 40,50 |  |  |  | 40,5 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 4,50 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная, с. Калинино | Бюджет Астраханской области | 1 080,00 |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 120,00 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Абая с. Калинино | Бюджет Астраханской области | 1 080,00 |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 120,00 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина с. Калинино | Бюджет Астраханской области | 1 080,00 |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 120,00 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по внутрисельским улицам с. Козлово | Бюджет Астраханской области | 1 620,00 |  |  |  |  | 1620 |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 180,00 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к п. Паромный от автомобильной дороги Астрахань-Марфино | Федеральный бюджет | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 26 653,99 | 26653,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 3 878,22 | 3878,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Разбугорье от автомобильной дороги Козлово-Мултаново | Федеральный бюджет | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 3 821,25 | 3821,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 999,03 | 999,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Мешково от автомобильной дороги Козлово-Мултаново | Федеральный бюджет | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 3 982,98 | 3982,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 778,11 | 778,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Нариманово от автомобильной дороги Марфино-Калинино | Федеральный бюджет | 19 800,00 |  |  |  |  | 19800 |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 19 800,00 |  |  |  |  | 19800 |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 4 400,00 |  |  |  |  | 4400 |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Лебяжье от автомобильной дороги Марфино-Калинино | Федеральный бюджет | 3 150,00 |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 3 150,00 |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 700,00 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Барановка от автомобильной дороги Марфино-Калинино | Федеральный бюджет | 6 300,00 |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 6 300,00 |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 1 400,00 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Болдырево от автомобильной дороги Володарский-Цветное | Федеральный бюджет | 2 700,00 |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 2 700,00 |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 600,00 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Большой Могой от автомобильной дороги Володарский-Цветное | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Сорочье от автомобильной дороги Володарский-Цветное | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Алексеевка от автомобильной дороги Володарский-Цветное | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Кызыл-Тан от автомобильной дороги Володарский-Кошеванка | Федеральный бюджет | 4 500,00 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 4 500,00 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 1 000,00 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Кошеванка от автомобильной дороги Володарский-Кошеванка | Федеральный бюджет | 900,00 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 900,00 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 200,00 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Ямное от автомобильной дороги Козлово-Мултаново | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Нововасильево от автомобильной дороги Козлово-Мултаново | Федеральный бюджет | 11 250,00 |  |  | 11250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 11 250,00 |  |  | 11250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 2 500,00 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Новомаячное от автомобильной дороги Марфино-Новокрасное | Федеральный бюджет | 6 750,00 |  |  | 6750 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 6 750,00 |  |  | 6750 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 1 500,00 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с Ватажка от автомобильной дороги Марфино-Новокрасное | Федеральный бюджет | 1 350,00 |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 1 350,00 |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 300,00 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги от с. Козлово до с. Шагано-Кондаковка | Федеральный бюджет | 13 950,00 |  |  | 13950 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 13 950,00 |  |  | 13950 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 3 100,00 |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Нижняя Султановка от автомобильной дороги Астрахань-Зеленга | Федеральный бюджет | 21 600,00 |  |  |  |  | 21600 |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 21 600,00 |  |  |  |  | 21600 |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 4 800,00 |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Казенный Бугор | Федеральный бюджет | 21 150,00 |  |  |  | 21150 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 21 150,00 |  |  |  | 21150 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 4 700,00 |  |  |  | 4700 |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Форпост-Староватаженский | Федеральный бюджет | 1 350,00 |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 1 350,00 |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 300,00 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к п. Береговой | Федеральный бюджет | 3 150,00 |  |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 3 150,00 |  |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 700,00 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги от с.Новинка до с. Коровье | Федеральный бюджет | 18 000,00 |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 18 000,00 |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 4 000,00 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Тюрино от автомобильной дороги Марфино-Самойлово | Федеральный бюджет | 3 600,00 |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Астраханской области | 3 600,00 |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 800,00 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 710635,28 | 71178 | 20883,427 | 197574,5 | 75620,5 | 138038 | 43500 | 12044 | 49900 | 11247 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 463985,09 | 64060,2 | 18793,26 | 177817,1 | 68058,5 | 124234 | 39150 | 10839 | 44910 | 10122 |
|  | Бюджет поселения | 69710,19 | 7117,8 | 2088,14 | 19757,45 | 7562,05 | 13803,8 | 4350 | 1204 | 4990 | 1125 |

Прошито и прономеровано

47 листов

ВЕРНО:_________________

М.П.